

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«23 » декабря 2016г. № 1385

г. Полярные Зори

**О внесении изменений в постановление**

**от 24.01.2014 г. № 74**

**П о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в постановление администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией от 24.01.2014 г. № 74 «Об утверждении муниципальной программы» (в редакции постановления администрации города от 21.11.2016 г. № 1188) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией».

2. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2014-2020 годы», утвержденную вышеуказанным постановлением администрации г. Полярные Зори, изменения, согласно приложения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Пирогова Ю.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования М.О. Пухов

Согласовано:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ «УГХ» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |   | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2016г. |
| Правовой отдел | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |   | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2016г. |
| ФО | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |   | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2016г. |
| ОЭРиПР | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |   | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2016г. |

Проект постановления направлен в прокуратуру « \_\_» декабря 2016г. № \_\_\_

Кулебякина Т.А.

Рассылка:

1-в дело, 1- УГХ, 1- прокуратура, 1-ФО, 1-ОЭРиПР

Приложение

 к постановлению администрации

г. Полярные Зори с подведомственной территорией

от «\_\_\_\_» декабря 2016 г. № \_\_\_\_

**Изменения в муниципальную программу**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2014 – 2020 годы»**

1. В наименовании муниципальной программы слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
2. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования  | **Всего по программе:** 38 221,56 тыс. руб., в том числе: ОБ – 12 224,463 тыс. руб.; МБ – 9 769,093 тыс. руб.;собственные средства предприятий – 16 228 тыс. руб.**2014 год:** всего 19 128,093 тыс. руб., в т.ч.:ОБ – 10 905,2 тыс. руб.;МБ – 2 122,893 тыс. руб.собственные средства предприятий – 6 100 тыс. руб.**2015 год:** всего 7270,4 тыс. руб., в т.ч.:МБ – 1 242,4 тыс. руб., собственные средства предприятий – 6028 тыс. руб.**2016 год:** всего 4995,698 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 1 176,435 тыс. руб.; ОБ – 1 319,263 тыс. руб.собственные средства предприятий – 2 500 тыс. руб.**2017 год:** всего 1300,0 тыс. руб., в т.ч.:МБ – 900,0 тыс. руб.;собственные средства предприятий – 400 тыс. руб.**2018 год:** всего 1 087,3 тыс. руб., в т.ч.:МБ – 687,3 тыс. руб.;собственные средства предприятий – 400 тыс. руб.**2019 год:** всего 2 047,836 тыс. руб., в т.ч.:МБ – 1 647,836 тыс. руб.;собственные средства предприятий – 400 тыс. руб.**2020 год:** всего 2270,57 тыс. руб., в т.ч.:МБ – 1870,565 тыс. руб.;собственные средства предприятий – 400 тыс. руб. |

1. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения МП» изложить в следующей редакции:

«IV Обоснование ресурсного обеспечения МП

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансирование** | **2014**  | **2015**  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Муниципальный бюджет | 2122,893 | 1242,4 | 1176,435 | 900,0 | 969,5 | 1487,3 | 1870,565 |
| Собственные средства предприятия | 6100 | 6028 | 2500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Областной бюджет | 10905,2 | - | 1319,263 | - | - | - | - |
| **Итого:** | **19128,093** | **7270,4** | **4995,698** | **1300** | **1369,5** | **1887,3** | **2270,565** |

1. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы, реализуемых за счет бюджетных средств» изложить в следующей редакции:

**Перечень мероприятий муниципальной программы, реализуемых за счет бюджетных средств**

| № | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Исполнители, перечень, организаций, участвующих реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Наименование, ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Цель: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией»** |
| **Основное мероприятие № 1: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда** |
| **Задача 1: Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда** |
| 1.1 | Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов (в соответствии с планом мероприятий по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов ЖКХ к работе в отопительный период) | 2014-2020 | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  | а) замена окон, кол-во домов:б) ремонт швов, м/п: |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ», филиал ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ. Полярные Зори», ООО «УК- Африканда», ООО «Комплекс ЖКХ» , ТСЖ «Мой дом» ТСЖ «Кольский дом» |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий | 3400 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 |  100 |  | 16352 |  03250  | 0250 | 0250 | 0250 | 0250 |
| 1.2. | Теплоизоляция труб в подвальном помещении дома (в соответствии с ежегодными (сезонными) актами обследования домов) | 2014-2020 | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  | а) кол-во домов:м/п: |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ», филиал ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ. Полярные Зори», ООО «УК-Африканда», ООО «Комплекс ЖКХ» , ТСЖ «Мой дом» ТСЖ «Кольский дом» |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий | 2900 | 1000 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 3200 | 2820 | 0370 | 0370 | 0370 | 0370 |
| 1.3. | Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности; | 2015 | **Всего** | **28,0** |  | **28,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ», филиал ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ. Полярные Зори», ООО «УК- Африканда», ООО «Комплекс ЖКХ» , ТСЖ «Мой дом» ТСЖ «Кольский дом»  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий | 28,0 |  | 28,0 |  |  |  |  |  | кол-во домов: |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах | 2014-2020 | **Всего** | **1600** | **500** | **500** | **200** | **100** | **100** | **100** | **100** | а) кол-во светильников, шт.:б) кол-во датчиков движения, шт.: |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ»,филиал ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ. Полярные Зори», ООО «УК- Африканда», ООО «Комплекс ЖКХ» , ТСЖ «Мой дом» ТСЖ «Кольский дом» |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет собственных средств предприятия | 1600 | 500 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 280 | 520 | 4848 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1.5. | Замена ламп накаливания в подъездах на энергоэффективные светильники | 2016-2020 | **Всего** | **500** |  |  | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | Кол-во,шт.: |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | МКУ «УГХ»,филиал ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ. Полярные Зори», ООО «УК- Африканда», ООО «Комплекс ЖКХ» , ТСЖ «Мой дом» ТСЖ «К.дом» |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий | 500 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Восстановление / внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической / ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков | 2014-2015 | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ»,филиал ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ. Полярные Зори», ООО «УК- Африканда», ООО «Комплекс ЖКХ», ТСЖ «Мой дом» ТСЖ «К. дом» |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий | 1500 | 1000 | 500 |  |  |  |  |  | Кол-во домов: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии | 2015 | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во домов: |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ»,филиал ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ. Полярные Зори», ООО «УК- Африканда», ООО «Комплекс ЖКХ», ТСЖ «Мой дом» ТСЖ «К дом» |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в г. Полярные Зори | 2014-2015 | **Всего** | **1436,8** | **700,3** | 736,5 |  |  |  |  |  | кол-во приборов: | 43 | 45 |  |  |  |  |  | Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией |
| МБ | 1436,8 | 700,3 | 736,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Перевод потребителей МКД с открытой системой теплоснабжения на закрытую (в части оплаты доли муниципальных квартир) | 2019-2020 | **Всего** | **1000** |  |  |  |  |  | **500** | **500** | кол-во домов: |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией |
| МБ | 1000 |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  | 50 | 50 |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего:в т.ч.: | 12864,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ: | 2436,8 | 700,3 | 736,5 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные средства предприятий | 10928 | 3500 | 4028 | 1800 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие № 2: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры** |
| **Задача 2: Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. Разработка механизма стимулирования энергосберегающих мероприятий, и их мониторинг, в том числе:** |
| 2.1. | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп | 2014-2016 | **Всего** | **5300** | **2600** | **2000** | **500** |  |  |  |  | длина проводов, м: |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ»Организация эксплуатирующая наружное уличное освещение |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет собственных средств предприятия | 5300 | 2600 | 2000 | 700 |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |
| 2.2. | Модернизация угольной котельной | 2014 | **Всего** | **6229,114** | **6229,114** |  |  |  |  |  |  | кол-во объектов: | 1 |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ»  |
| МБ | 323,914 | 323,914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 5905,2 | 5905,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Разработка проекта по присоединению нагрузки на один источник тепловой энергии в н.п. Африканда-2 для дальнейшего выполнения работ по присоединению | 2017 | **Всего** | **100,0** |  |  |  | **100,0** |  |  |  | кол-во проектов: |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |
| МБ | 100,0 |  |  |  | **100,0** |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.4. | Приведение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 | 2015 | **Всего** | **99,00** |  | **99,00** |  |  |  |  |  | кол-во программ: |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |
| МБ | 99,00 |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Капитальный ремонт металлоконструкций бака ГВС №2 электро-котельнойи н.п.Африканда | 2016 | Всего | 1329,422 |  |  | 1329,422 |  |  |  |  | кол-во зданий |  |  | 1 |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |
|  | ОБ | 1262,951 |  |  | 1262,951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 66,471 |  |  | 66,471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Негосударственная экспертиза (сметная стоимость работ) | 2016 | Всего | 31,0 |  |  | 31,0 |  |  |  |  | кол-во экспертиз: |  |  | 1 |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |
|  | МБ | 31,0 |  |  | 31,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Технологическое присоединение объекта, расположенного по ул.Промышленная д.1  | 2016 | **Всего** | **225,98** |  |  | **225,98** |  |  |  |  | Кол-во объеков: |  |  | 1 |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |
|  | **МБ** | **225,98** |  |  | **225,98** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Замена запорной арматуры на коллекторе греющей водын.п.Африканда | 2016 | Всего | 59,276 |  |  | 59,276 |  |  |  |  | кол-во зданий |  |  | 1 |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |
|  | ОБ | 56,312 |  |  | 56,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 2,964 |  |  | 2,964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ПКР КИ | 2017-2019 | **Всего** | **900,0** |  |  |  | **300,0** | **300,0** | **300,0** |  | кол-во программ, схем |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | МКУ «УГХ» |
|  | МБ | 900,0 |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | «Установка прибора коммерческого учета тепловой энергии на источнике (электробойлерная ст.Африканда) | 2016 | **Всего** | **250,0** |  |  | **250,0** |  |  |  |  | Кол-во приборов |  |  | 1 |  |  |  |  | МУП «Энергия», МКУ УГХ |
|  | **МБ** | **250,0** |  |  | **250,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего:в т.ч.: | 14823,812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ: | 2299,349 | 323,914 | 99,0 | 576,435 | 400,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 7224,463 | 5905,2 |  | 1319,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства предприятий | 5300 | 2600 | 2000 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие № 3: Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений** |
| **Задача № 3: Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях** |
| 3.1. | Перевод потребителей с открытой системой теплоснабжения на закрытую зданий отдела образования (сады, школы) | 2018-2020 | **Всего** | **1035,3** |  |  |  |  | **368,0** | **487,3** | **180,0** | кол-во объектов: |  |  |  |  | 4 | 4 | **3** | Отдел образования |
| МБ | **1035,3** |  |  |  |  | 368,0 | **487,3** | **180,0** |
| 3.2. | Перевод потребителей с открытой системой теплоснабжения на закрытую зданий МКУ «УГХ», администрации | 2020 | **Всего** | **447,836** |  |  |  |  |  |  | **447,836** | кол-во объектов: |  |  |  |  |  |  | **6** | МКУ «УГХ» |
| МБ | 447,836 |  |  |  |  |  |  | 447,836 |
| 3.3. | Перевод потребителей с открытой системой теплоснабжения на закрытую зданий ДЮСШ | 2020 | **Всего** | **242,729** |  |  |  |  |  |  | **242,729** | кол-во объектов: |  |  |  |  |  |  | 2 | ДЮСШ |
| МБ | 242,729 |  |  |  |  |  |  | 242,729 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Перевод потребителей с открытой системой теплоснабжения на закрытую зданий, принадлежащих отделу культуры | 2018 | **Всего** | **101,5** |  |  |  |  | **101,5** |  |  | кол-во объектов: |  |  |  |  | 5 |  |  | Отдел культуры и делам молодежи,  |
| МБ | 101,5 |  |  |  |  | 101,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Замена оконных блоков на окна ПВХ в зданиях ДОУ № 4, № 5; ООШ № 3 | 2014 | **Всего** | **6000** | **6000** |  |  |  |  |  |  | кол-во учреждений: | 3 |  |  |  |  |  |  | Отдел образования |
| МБ | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Установка регулируюшей арматуры | 2017 | **Всего** | **200,0** |  |  |  | **200,0** |  |  |  | кол-во учреждений: |  |  |  | 2 |  |  |  | Отдел культуры и делам молодежи, |
| МБ | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  | Всего:в т.ч.: | 8027,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ: | 3027,365 | 1000 |  |  | 200,0 | 469,5 | 487,3 | 870,565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 5000,0 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные средства предприятий | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие № 4: Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов** |
| 4.1. | Замена приборов учета электрическойэнергии гражданам, проживающим в квартирах, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Полярные Зори с подведомственной территорией | 2014-2020 | **Всего** | **798,679** | **98,679** | **100** | **200** | **100** | **100** | **100** | **100** | кол-во приборов |  |  |  |  |  |  |  | «МКУ УГХ» |
| МБ | 798,679 | 98,679 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 59 | 64 | 128 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 4.2. | Замена/установка приборов учета холодной и горячей воды гражданам, проживающим в квартирах, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Полярные Зори с подведомственной территорией в том числе компенсация расходов связанных с установкой приборов учета воды | 2015-2020 | **Всего** | **1206,9** |  | **306,9** | **400** | **200** | **100** | **100** | **100** | кол-во приборов: |  |  |  |  |  |  |  | «МКУ УГХ» |
| МБ | 1206,9 |  | 306,9 | 400 | 200 | 100 | 100 | 100 |  | 128 | 194 | 76 | 38 | 38 | 38 |
|  | Итого по задаче 4 |  | Всего:в т.ч.: | 2005,579 | 98,679 | 406,9 | 600 | 300 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ: | 2005,579 | 98,679 | 406,9 | 600 | 300 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные средства предприятий | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по мероприятиям: | Итого | 38221,56 | 19128,093 | 7270,4 | 4995,7 | 1300 | 1369,5 | 1887,3 | 2270,565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 9769,09 | 2122,893 | 1242,4 | 1176,435 | 900 | 969,5 | 1487,3 | 1870,565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 12224,463 | 10905,2 |  | 1319,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет собственных средств | 16228 | 6100 | 6028 | 2500 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |