

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«27» декабря 2016г. № 1406

г. Полярные Зори

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Развитие системы обращения**

**с коммунальными отходами в**

**муниципальном образовании**

**г. Полярные Зори»**

П о с т а н о в л я ю :

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в муниципальном образовании г.Полярные Зори», утвержденную постановлением администрации г.Полярные Зори от 26.11.2015г. №1321(в редакции постановления администрации города от 21.11.2016г. № 1187), следующие изменения:

1.1. Раздел 2 «Основные цели и задачи МП, целевые показатели (индикаторы) Реализации МП» изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению;

1.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно Приложению №2 настоящего постановления.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Ю.А.Пирогова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования М.О.Пухов

Визы согласования:

Начальник МКУ «УГХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В.Демченко «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

ПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

Начальник ФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С.Шпигарь «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

Начальник ОЭРиПР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н.Трунина «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

О.В.Дударенок

1-прокуратура, 1- МКУ «УГХ», 1- ПО, 1-в дело, 1-ОЭРиПР

Приложение №1

к постановлению администрации города

от «\_\_» декабря 2016г. № \_\_\_

2. Основные цели и задачи МП,

целевые показатели (индикаторы) реализации МП

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) |  | Значение показателя (индикаторы) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации программы | | | | | |
| 2015 год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель: Создание наиболее оптимальных условий для проживания путем улучшения санитарного состояния в местах сбора мусора | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1: Организация системы сбора и утилизации бытовых отходов в МО | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество разработанных генеральных схем очистки территории муниципального образования | шт. | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Объем выполненных работ по содержанию городской свалки бытового мусора (объекта размещения отходов г. Полярные Зори) на территории муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области | га | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Обустройство площадки для крупногабаритного мусора | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |
| 1.4 | Объем выполненных работ по обустройству минерализированной полосы на санкционированной свалки г. Полярные Зори, обустройство объездной дороги на санкционированной свалки | м |  |  | 780 | 0 |  |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт анкеровки (фиксации) против выталкивающей силы заглубленных контейнеров в г.Полярные Зори н.п.Зашеек | шт. |  |  | 4 | 7 | 6 |  |  |  |
| 1.6. | Обустройство площадки для крупногабаритного мусора в районе дома по адресу ул.Ломоносова. д.29 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Цель: Создание условий для снижения негативного воздействия на окружающую среду | | | | | | | | | |
| 2 | Задача 2: Сокращение объема и полная ликвидация размещения несанкционированных свалок на территории муниципального образования. | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество приобретенных съемных мешков-вкладышей для заглубленных контейнеров (поставка комплектующих для контейнеров заглубленного типа для нужд муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией) | шт. | 0 | 8 | 8 | 8 | 20 | 10 | 5 | 10 |
| 2.2 | Объем ликвидированных несанкционированных свалок | м3 |  | 0 | 30 | 830 | 600 |  |  |  |
| 2.3 | Количество эвакуационных брошенных транспортных средств, на территории МО (шт.) | шт. |  |  |  | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.4. | Приобретение и доставка евроконтейнеров для нужд МО |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации города

от «\_\_\_» декабря №\_\_\_\_\_

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | Наименование, ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Цель: Создание наиболее оптимальных условий для проживания путем улучшения санитарного состояния в местах сбора мусора. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основные мероприятие №1 «Развитие системы обращение с коммунальными отходами в муниципальном образовании г.Полярные Зори с подведомственной территорией» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1: Организация системы сбора и утилизации бытовых отходов в МО | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка генеральной схемы очистки территории муниципального образования | 2015 г. | Всего: в т.ч:  МБ | 82,53 | 82,53 |  |  |  | |  |  | количество разработанных генеральных схем очистки территории МО, шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выполнение работ по содержанию городской свалки бытового мусора (объекта размещения отходов г. Полярные Зори) на территории муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области:  - Содержание внутри коммуникационных дорог территории Объекта;  - Содержание подъездной дороги Объекта | 2015-2020гг | Всего: в т.ч. МБ | 1825,00 | 1815,00 | 10.00 |  |  | |  |  | Объем выполненных работ по содержанию санкционированной свалки твердых бытовых отходов на территории муниципального образования, га | 2,83 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ» по результатам проводимых аукционов |
| 1.3 | Обустройство площадок для крупногабаритного мусора | 2015-2020гг | Всего: в т.ч: МБ | 350,00 |  |  | 150,00 | 200,00 | |  |  | Количество приобретенных и установленных плит для установки бункеров под крупногабаритный мусор |  |  | 3 | 3 |  |  | МКУ «УГХ» по результатам проводимых аукционов |
| 1.4. | Обустройство минерализированной полосы на санкционированной свалки г.Полярные Зори, и создание условий для проезда пожарной техники на санкционированной свалки | 2015-2016гг. | Вего в т.ч.  МБ | 400,77 | 400,77 |  |  |  | |  |  | Объем выполненных работ по обустройству минерализированной полосы на санкционированной свалки г.Полярные Зори, обустройство объездкой дороги на санкционированной свалки м2 |  | 780 |  |  |  |  | МКУ «УГХ»  по результатам проводимых аукционов |
| 1.5. | Ремонт анкеровки (фиксации) против выталкивающей силы заглубленных контейнеров в г.Полярные Зори, н.п.Зашеек | 2015г.  2016г. | Вего в т.ч.  МБ | 739,81 | 80,00 | 317,81 | 342,00 |  | |  |  | Количество отремонтированных (фиксаций) против выталкивающей силы заглубленных контейнеров (шт.) | 4 | 7 | 6 |  |  |  | МКУ «УГХ» по результатам проводимых аукционов |
| 1.6. | Обустройство площадки для крупногабаритного мусора в районе дома по адресу ул.Ломоносова. д.29 | 2016г. | МБ | 30,38 |  | 30,38 |  |  | |  |  | Количество обустроенных площадок для крупногабаритного мусора, шт. |  | 1 |  |  |  |  | МКУ «УГХ» по результатам проводимых аукционов |
|  | Итого по задаче 1 | 2015-2020гг | Всего: в т.ч. | 3428,49 | 2378,3 | 358,19 | 492,00 | 200,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3428,49 | 2378,3 | 358,19 | 492,00 | 200,00 | |  |  |
|  | Цель: Создание условий для снижения негативного воздействия на окружающую среду. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Задача 2: Сокращение объема и полная ликвидация размещения несанкционированных свалок на территории муниципального образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Поставка комплектующих для контейнеров заглубленного типа для нужд муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией | 2016-2020гг | Всего в т.ч. МБ | 570,06 | 119,84 | 124,22 | 90,00 | 94,40 | | 47,20 | 94,40 | Количество приобретенных мешков для заглубленных контейнеров, шт. | 8 | 8 | 20 | 10 | 5 | 10 | МКУ «УГХ», по результатам проведенных аукционов |
| 2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования | 2015-2020гг | Всего:  в т.ч. | 902,10 | 42,00 | 410,10 | 450,00 |  | |  |  | Объем ликвидированных несанкционированных свалок м3 | 30 | 830 | 600 |  |  |  | МКУ «УГХ» по результатам проводимых аукционов |
| 2.3 | Эвакуация и хранение на штраф стоянки. а также оценка брошенных (бесхозных) транспортных средств | 2015- 2020 г. | МБ | 590,00 |  | 90,00 | 50,00 | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | Объем ликвидированных несанкционированных свалок (м3) |  | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | МКУ «УГХ» по результатам проводимых аукционов |
| 2.4. | Приобретение и доставка евроконтейнеров для нужд МО | 2018г. | МБ | 64,00 |  |  |  | 64,00 | |  |  | Кол-во приобретенных евроконтейнеров, шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | 2015-2020гг | Всего | 2126,16 | 161,84 | 624,32 | 590,00 | 308,40 | | 197,20 | 244,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  | МБ | 5554,65 | 2540,14 | 982,51 | 1082,00 | 508,40 | | 197,20 | 244,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |