АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«       » августа  2018 г.                                                                      	  №  ____

г. Полярные Зори

# О внесении изменений в муниципальную

# программу «Развитие образования

# города Полярные Зори

# с подведомственной территорией»

П о с т а н о в л я ю:

- Внести в муниципальную программу «Развитие образования города Полярные Зори с подведомственной территорией», утвержденную постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией от 18.09.2014 г. № 1073 (в редакции от 18.06.2018г. № 741), следующие изменения:

  - В разделе II «Подпрограмма 2 «Развитие современной инфраструктуры системы образования города Полярные Зори с подведомственной территорией»:

    - Подраздел II.3. «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие современной инфраструктуры системы образования города Полярные Зори с подведомственной территорией» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава  муниципального образования				                        М.О. Пухов

г.Полярные Зори

Визы согласования:

Финансовый отдел					«___»___________2018 года

ОЭиПР 					           «___»___________2018 года

Правовой отдел 					«___»___________2018 года

Серебренникова Е.В.

1- дело, 1- отдел образования, 1- ФО, 1-ОЭРиПР

# Приложение № 1

к постановлению администрации

города Полярные Зори

от «     » августа  2018 г. №         _

II.3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие современной инфраструктуры системы образования города Полярные Зори с подведомственной территорией»

| N п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования* | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих реализации программных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование, ед. измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Цель: формирование условий, обеспечивающих соответствие организаций образования современным требованиям |
|  | Мероприятие 2 «Развитие современной инфраструктуры системы образования города Полярные Зори с подведомственной территорией» |
|  | Задача 1. "Модернизация инфраструктуры и ресурсное обеспечение организаций образования" | 2015-2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | Отдел образования, ДОО |
|  | Задача 2. "Обеспечение соответствия организаций образования санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам и требованиям безопасности" | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопасности | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования, МБУ КХЭО, ОО, ДОО, ДДТ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля образовательных организаций, относящихся к первой группе по санитарно гигиенической характеристике | 16 | 25 | 36 | 45 | 45 | 54 | Отдел образования, МБУ КХЭО, ОО, ДОО, ДДТ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля образовательных организаций, обеспеченных средствами охраны | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования, МБУ КХЭО, ОО, ДОО, ДДТ |
|  | Раздел 1. "Пожарная безопасность" |
| 1.1 | Приобретение и установка пожарных металлических шкафов |  | Всего: | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  | ДОО |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Приобретение и установка противопожарных дверей, доводчиков на все двери |  | Всего: | 239,6 | 0,00 | 55,06 | 0,00 | 134,0 | 50,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 7, гимназия № 1 - 2016 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ№ 2-2018 |
|  |  |  | МБ | 239,6 | 0,00 | 55,06 | 0,00 | 134,0 | 50,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ№ 5, 6 - 2019 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Установка датчиков на окнах пожарной и охранной сигнализации |  | Всего: | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 4,5 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Монтаж пожарной сигнализации в помещениях (продуктовая база, заготовительная столовая) |  | Всего: | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБУ КХЭО |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 50,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Монтаж и изготовление противопожарной металлической лестницы |  | Всего: | 141,10 | 0,00 | 0,00 | 141,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ ООШ № 3 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 141,10 | 0 | 0,00 | 141,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Ремонт и замена пожарной и охранной сигнализации |  | Всего: | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 2-2016 |
|  |  |  | МБ | 11,40 | 0 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 214,60 |  | 214,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Эксплуатационные испытания пожарных лестниц |  | Всего: | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год: МАДОУ № 3 - 14,0, МБДОУ № 4 - 17,5т.р., МБДОУ №5 -7,0 тр.р, МБДОУ № 6 - 7,0 т.р., МБДОУ № 7 - 17,5т.р. |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год: МБОУ ООШ № 3 - 3,5 т.р., МБОУ СОШ № 4 - - 3,5т.р. |
|  |  |  | МБ | 73,50 | 0 |  | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год: МБОУ ДО ДДТ - 3,5т.р. |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 2 - 2020 |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1. "Пожарная безопасность" |  | Всего: | 829,66 | 0,00 | 281,06 | 214,60 | 134,0 | 50,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 615,06 | 0,00 | 66,46 | 214,60 | 134,0 | 50,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 214,60 | 0,00 | 214,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. "Техническая безопасность" |
| 2.1 | Ремонт фасада здания |  | Всего: | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 4, МБДОУ № 4 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт прогулочных веранд |  | Всего: | 344,9 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 184,9 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 6 - 2016 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 344,9 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 184,9 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 6 - 2018 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 5 - 2019 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 3,7 - 2020 |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ремонт и модернизация систем внутреннего освещения на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов |  | Всего: | 240,00 | 0,00 | 100,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 4, МАДОУ №3 -2016 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ ООШ № 3 2016 |
|  |  |  | МБ | 240,00 | 0,00 | 100,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 4 - 2017 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАДОУ № 3 - 2020 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Замена линолеума в группах (спальные помещения) |  | Всего: | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  | ДОО |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Замена защитных решеток на радиаторы |  | Всего: | 55,90 | 0,00 | 30,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 4 - 2016 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 55,90 | 0,00 | 30,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 5 - 2020 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Ремонт канализационной системы |  | Всего: | 647,90 | 98,40 | 136,00 | 118,50 | 0,00 | 145,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 2, МБДОУ № 7, Гимназия - 2015 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 7,5, МБОУ гимназия № 1 - 2016; |
|  |  |  | МБ | 647,90 | 98,40 | 136,0 | 118,50 | 0,00 | 145,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 5 -2017 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДДТ, ДОО-2019 |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 6 - 2020 |
| 2.8 | Совершенствование системы отопления (замена радиаторов) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 2 - |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ ООШ № 1 |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Замена трансформатора, прокладка дополнительного кабеля к ТП 7 (для АСО) - разрабтка проекта |  | Всего: | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 7 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Проведение инженерно-геологических изысканий почвы под зданием. Выполнение проектных работ по устройству ливневой канализации, установке пожарных лестниц. Капитальный ремонт ливневой канализации, отмостки, гидроизоляции стен подвала, фасада. |  | Всего: | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 6 - 2015,2016 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Ремонт кровель |  | Всего: | 5467,0 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 2718,0 | 300,00 | 1451,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год : МБУ КХЭО (гараж) 650 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 5 - 348 |
|  |  |  | МБ | 5467,0 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 2818,0 | 300,00 | 1451,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год : МБОУ гимназия № 1 - 2169,0; МБОУ ООШ № 3 - 867,9; |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ №5,7 ,2 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019: МБДОУ №7 - 300,00; |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020: МБДОУ №7 - 1421,0; МБО ДО ДДТ - 30,0 |
| 2.12 | Ремонт учебных помещений: - учебных мастерских (МБОУ гимназия № 1, МБОУ ООШ № 3), - ремонт кабинета физики (МБОУ СОШ № 4), - ремонт музыкального зала (МБДОУ № 7) |  | Всего: | 475,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 4 - 2015 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 475,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 7 - 2018 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Ремонт крыльца с установкой входных дверей (в том числе приобретение материалов) |  | Всего: | 233,33 | 0,00 | 233,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ гимназия № 1 - 2016 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 233,33 | 0 | 233,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Ремонт помещений (пищеблоки, продуктовая база, заготовительная столовая) |  | Всего: | 462,64 | 100,00 | 111,24 | 141,40 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБУ КХЭО - 2016 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 7 - 2016 |
|  |  |  | МБ | 462,64 | 100,00 | 111,24 | 141,40 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБУ КХЭО - 2017 (43,0) |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 7 - 2017 (50,0) |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ ООШ № 3-2017 (48,4) |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ гимназия № 1 - 2018 |
| 2.15 | Аттестация рабочих мест |  | Всего: | 595,70 | 166,00 | 0,00 | 229,70 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБ ДОУ № 6 - 2015 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ КХЭО-2015 |
|  |  |  | МБ | 595,70 | 166,00 | 0,00 | 229,70 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2017г: МБДОУ № 2 - 26,0; МАДОУ № 3 - 57,5; МБДОУ № 4 - 32,8; МБДОУ № 5 - 31,4; МБДОУ № 7 - 55,0; МБОУ ДО ДДТ - 27 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Приобретение и установка тахографического оборудования на школьный автобус, грузовые автомобили более 3,5 т. |  | Всего: | 175,20 | 175,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБУ КХЭО |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 175,20 | 175,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Изготовление актов согласования аварийной брони с сетевой организацией, приобретение и установка резервных источников питания (в т.ч. разработка проектов) |  | Всего: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 4 |
|  |  |  | в т.ч.: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ ООШ № 3 |
|  |  |  | МБ | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ ООШ № 1 МБОУ гимназия № 1 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Ремонт санитарных узлов |  | Всего: | 398,10 | 0,00 | 0,00 | 398,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ гимназия № 1 - 300,0 МБОУ ООШ № 3 - 98,1 |
|  |  |  | в т.ч.: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 398,10 | 0,00 | 0,00 | 398,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Ремонт полов |  | Всего: | 81,50 | 0,00 | 0,00 | 81,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017: МБДОУ № 5 |
|  |  |  | МБ | 81,50 | 0,00 | 0,00 | 81,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (ремонт раздевалки, душевой, туалета для мальчиков, тренерской) |  | Всего: | 663,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,06 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ ООШ № 1 |
|  |  |  | МБ | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 354,06 |  |  |  | 354,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2. "Техническая безопасность" |  | Всего: | 10430,23 | 1039,60 | 1011,47 | 2007,20 | 3750,96 | 495,00 | 2126,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 10076,17 | 1039,60 | 1011,47 | 2007,20 | 3396,9 | 495,00 | 2126,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 354,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,06 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. "Обновление материально-технической базы" |
| 3.1 | Замена имеющего автотранспорта и приобретение новых автобусов |  | Всего: | 6760,82 | 0,00 | 2236,14 | 2024,68 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБУ КХЭО |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3731,18 | 0,00 | 694,64 | 536,54 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3029,64 |  | 1541,50 | 1488,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Приобретение и установка игровых физкультурных (спортивных) площадок |  | Всего: | 2439,50 | 2439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МАДОУ № 3 - 2015 МБДОУ № 4 - 2015 МБДОУ № 5 - 2015 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 302,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2137,50 | 2137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Благоустройство школьного стадиона |  | Всего: | 132,40 | 132,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ ООШ № 1 - 2015 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 62,40 | 62,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Оборудование помещений вентиляцией в соответствии с установленными обяза- тельными требованиями по обеспечению воздухообмена, удаления вредных веществ (калорифер) |  | Всего: | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 4 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ ДОУ № 4 |
|  |  |  | МБ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Замена оконных блоков с высокой степенью изношенности |  | Всего: | 394,10 | 0,00 | 0,00 | 344,10 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  | МАДОУ №3 - 2017 ОО |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 394,10 | 0,00 | 0,00 | 344,10 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Приобретение шкафов для верхней одежды персонала, офисная мебель. Приобретение комплектов наматрасников |  | Всего: | 230,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБ ДОУ № 2,6 - 2016 МБДОУ № 4,5,7 - 2019 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 230,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Приобретение, ремонт технологического оборудования, инвентаря, посуды, медицинского оборудования |  | Всего: | 693,68 | 21,60 | 0,00 | 58,08 | 0,00 | 300,00 | 314,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 2 - 15,56, МБОУ гимназия № 1 - 42,52 - 2017г. |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 693,68 | 21,60 | 0,00 | 58,08 | 0,00 | 300,00 | 314,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 4, 5 - 2019 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КХЭО, МБДОУ 6, - 2020 |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Обновление мебели, соответствующей росту детей в раздевалке и спальнях (шкаф для раздевалки, кроватки в спальню) |  | Всего: | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  | ДОО |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Приобретение и установка резервных источников горячего водоснабжения |  | Всего: | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МАДОУ № 3 - 2018 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 6,7 - 2019 |
|  |  |  | МБ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Приобретение оргтехники (системный блок, многофункциональные устройства (МФУ) |  | Всего: | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ 2,4,5,6,7-2019 МАДОУ № 3 - 2020 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов (ремонт крыльца, расширение дверного проема, установка дверей, установка пандуса) |  | Всего: | 871,90 | 0,00 | 0,00 | 871,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 7 - 2017 - ОБ - 512,06 МБОУ ДО ДДТ-2017 - МБ - 354,6 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 354,60 | 0,00 | 0,00 | 354,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 517,30 |  |  | 517,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.1 | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов (оборудование санузла для МГН, установка вывески с названием организации и плана здания, выполненных шрифтом Брайля; оборудование направляющих и указателей |  | Всего: | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 7 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 160,00 |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Обустройство детской игровой площадки для летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (на территории стадиона МБОУ ООШ № 3). |  | Всего: | 1485,73 | 0,00 | 0,00 | 1485,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ ООШ № 3 |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 508,30 | 0,00 | 0,00 | 508,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 977,43 |  |  | 977,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Приобретение оборудования для детей с ОВЗ (в рамках проекта "Доступная среда). |  | Всего: | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 7 - 2017 |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Разработка и экспертиза проектной документации |  | Всего: | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 7 - 2017 |
|  |  |  | МБ | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3. "Обновление материально-технической базы" |  | Всего: | 14126,13 | 2593,50 | 2266,14 | 5122,49 | 100,00 | 850,00 | 3194,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 7091,86 | 393,60 | 724,64 | 1829,62 | 100,00 | 850,00 | 3194,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 6206,97 | 2199,90 | 1541,50 | 2465,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 827,30 | 0,00 | 0,00 | 827,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. "Антитеррористическая безопасность" |
| 4.1 | Монтаж и ремонт наружного и внутреннего видеонаблюдения |  | Всего: | 514,90 | 0,00 | 183,00 | 231,90 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 2, МБОУ ООШ№1 - 2016 2017: МАДОУ № 3 - 48,04; МБДОУ № 6 - 48,0; МБДОУ № 4 - 48,3; |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 341,05 | 0,00 | 9,15 | 231,90 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 173,85 |  | 173,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ № 7 - 48,0 МБУ ДО ДДТ - 39,56 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОО - 2019, 2020 |
| 4.2. | Ремонт периметрального ограждения образовательных организаций |  | Всего: | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ ООШ № 1 - 2016 |
|  |  |  | МБ | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4. "Антитеррористическая безопасность" |  | Всего: | 553,90 | 0,00 | 222,00 | 231,90 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 380,05 | 0,00 | 48,15 | 231,90 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 173,85 | 0,00 | 173,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | Всего: | 25939,92 | 3633,10 | 3780,67 | 7576,19 | 3984,96 | 1445,00 | 5520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 18163,14 | 1433,20 | 1850,72 | 4283,32 | 3630,90 | 1445,00 | 5520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 6949,48 | 2199,90 | 1929,95 | 2465,57 | 354,06 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 827,30 | 0,00 | 0,00 | 827,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. "Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры системы образования" | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля образовательных организаций, в которых сформирована высокотехнологическая среда для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 |  |