

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_»\_\_\_\_\_2018г. №\_\_

г. Полярные Зори

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**на территории муниципального образования город Полярные Зори**

**с подведомственной территорией»**

**П о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией», утвержденную постановлением администрации г. Полярные Зори от 24.01.2014 г. № 74 (в редакции постановления администрации города от 07.05.2018г. № 592) следующие изменения:

1.1..В паспорте программы:

1.1.1. Строку «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции: с 2014 по 2021 годы

1.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | **Всего по программе:** 59 641,172тыс. руб., в том числе:  ОБ –25 603,591тыс. руб.;  МБ – 17 409,582 тыс. руб.;  собственные средства предприятий – 16 628 тыс. руб.  **2014 год:** всего 19128,093 тыс. руб., в т.ч.:  ОБ – 10905,2 тыс. руб.;  МБ – 2122,893 тыс. руб.  собственные средства предприятий –6100 тыс. руб.  **2015 год:** всего7270,4 тыс. руб., в т.ч.:  МБ – 1242,4 тыс. руб.,  собственные средства предприятий – 6028 тыс. руб.  **2016 год:** всего4 995,678 тыс. руб., в т.ч.:  ОБ – 1 319,263тыс.руб.;  МБ – 1 176,415 тыс. руб.;  собственные средства предприятий – 2 500 тыс. руб.  **2017 год:** всего6 365,7 тыс. руб., в т.ч.:  ОБ – 5 053,109тыс.руб.;  МБ – 912,591 тыс. руб.;  собственные средства предприятий –400 тыс. руб.  **2018 год:** всего4 159,537 тыс. руб., в т.ч.:  ОБ –1 220,819тыс.руб.;  МБ –2 538,718тыс. руб.;  собственные средства предприятий –400 тыс. руб.  **2019 год:** всего5 464,8 тыс. руб., в т.ч.:  ОБ – 2 368,400тыс.руб.;  МБ – 2 696,400 тыс. руб.;  собственные средства предприятий –400 тыс. руб.  **2020 год:** всего7 292,165 тыс. руб., в т.ч.:  ОБ – 2368,400тыс.руб.;  МБ –4 523,765 тыс. руб.;  собственные средства предприятий –400 тыс. руб.  **2021 год:** всего 4 964,800 тыс. руб., в т.ч.:  ОБ – 2 368,400 тыс. руб.;  МБ – 2 196,400тыс.руб.;  собственные средства предприятий – 400 тыс. руб. |

1.2. В разделе II таблицу «Целевые показатели (индикаторы) реализации МП» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 1.

1.3. В разделе III «Перечень программных мероприятий» слова «на 2014-2020 годы» заменить словами «на 2014-2021»;

1.4. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения МП» изложить в следующей редакции:

«IV Обоснование ресурсного обеспечения МП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансирование** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Муниципальный бюджет | 2122,893 | 1242,4 | 1176,415 | 912,591 | 2538,718 | 2696,400 | 4523,765 | 2196,400 |
| Собственные средства предприятия | 6100 | 6028 | 2500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Областной бюджет | 10905,2 | - | 1319,263 | 5053,109 | 1220,819 | 2368,400 | 2368,400 | 2368,400 |
| **Итого:** | **19128,093** | **7270,400** | **4995,678** | **6365,7** | **4159,537** | **5464,800** | **7292,165** | **4964,800** |

1.5. В абзаце шестом раздела V «Механизмы реализации МП»:

1.5.1. Слова «ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ.Полярные Зори»» заменить словами «ООО «Управляющая компания Полярные Зори».

1.5. 2. Слова «МУП «ТС-Африканда» исключить.

1.6. Приложение 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы, реализуемых за счет бюджетных средств» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 2.

1.7. В приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы, реализуемых без финансирования**»** в последнем столбце слова «филиал ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ. Полярные Зори»» заменить словами «ООО «Управляющая компания Полярные Зори»».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования М.О.Пухов

город Полярные Зори

Согласовано:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ «УГХ» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2018г. |
| Правовой отдел | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2018г. |
| Финансовый отдел | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2018г. |
| ОЭРиПР | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2018г. |

Проект постановления направлен в прокуратуру «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г. № \_\_\_\_

Пиголкина М.С.

Рассылка:

1-в дело, 1- УГХ, 1- прокуратура, 1-ФО, 1-ОЭРиПР

Приложение 1

к постановлению от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г. № \_\_\_\_\_

Целевые показатели (индикаторы) реализации МП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цель, задачи и показатели (индикаторы)** | **Ед. изм.** | **Значение показателя (индикатора)** | | | | | | | | | |
| **Отчетный период** | **Текущий год** | **Годы реализации программы** | | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | Цель: экономия энергоресурсов | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1: экономия энергоресурсов | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Суммарная экономия электрической энергии | Млн. кВтч/млн. руб. | 0 | 11,6/31,9 | 11,6/31,9 | 1,3/34,8 | 0,7/2,4 | 0,78/2,8 | 0,8/2,88 | 0,8/2,88 | 0,8/2,88 | 0,8/2,88 |
| 1.2 | Суммарная экономия тепловой энергии | тыс.Гкал/ млн. руб. | 0 | 5,6/13,9 | 5,6/13,9 | 5,5/15,3 | 6,0/21,4 | 6,3/22,5 | 6,3/24,7 | 6,3/24,7 | 6,3/24,7 | 6,3/24,7 |
| 1.3 | Суммарная экономия воды | Тыс. м3/млн. руб. | 7,05/0,11 | 63,1/1,2 | 63,1/1,2 | 61,3/1,3 | 23/0,5 | 23/0,53 | 24/0,6 | 24/0,6 | 24/0,6 | 24/0,6 |
| 1.4 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (электроэнергия) | Тыс. кВт ч в год чел. | 1,21 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 |
| 1.5 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (тепло) | Гкал/м2 в год | 0,483 | 0,480 | 0,375 | 0,395 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 |
| 1.6 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (вода) | л чел. в сутки | 208 | 185 | 122,1 | 118,2 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 |
| **№ п/п** | **Цель, задачи и показатели (индикаторы)** | **Ед. изм.** | **Значение показателя (индикатора)** | | | | | | | | |  |
| **Отчетный период** | **Текущий год** | **Годы реализации программы** | | | | | | |  |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  | Задача 2:учет потребления энергоресурсов | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний коллективных приборов учета в общем объеме потребляемых ресурсов | % по воде | 19 | 47,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний коллективных приборов учета в общем объеме потребляемых ресурсов | % по теплу | 19 | 47,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к постановлению от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г. № \_\_\_\_\_

**Перечень мероприятий муниципальной программы, реализуемых за счет бюджетных средств**

| № | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | | | | | Исполнители, перечень, организаций, участвующих реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Наименование, ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  | **Цель: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Основное мероприятие № 1: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Задача 1: Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов (в соответствии с планом мероприятий по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов ЖКХ к работе в отопительный период) | 2014-2021 | **Всего** | **3500** | **1000** | **1000** | **1000** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | а) замена окон, кол-во домов:  б) ремонт швов, м/п: |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ», филиал ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ. Полярные Зори», ООО «УК- Африканда», ООО «Комплекс ЖКХ» , ТСЖ «Мой дом» ТСЖ «Кольский дом», ООО «УК Полярные Зори» |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 1  6352 | 0  3250 | 0  250 | 0  250 | 0  250 | 0  250 | 0  250 |
| 1.2. | Теплоизоляция труб в подвальном помещении дома (в соответствии с ежегодными (сезонными) актами обследования домов) | 2014-2021 | **Всего** | **3000** | **1000** | **1000** | **500** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | а) кол-во домов:  м/п: |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ», филиал ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ. Полярные Зори», ООО «УК-Африканда», ООО «Комплекс ЖКХ» , ТСЖ «Мой дом» ТСЖ «Кольский дом», ООО «УК Полярные Зори» |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий | 3000 | 1000 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 3  200 | 2  820 | 0  370 | 0  370 | 0  370 | 0  370 | 0  370 |
| 1.3. | Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности; | 2015 | **Всего** | **28,0** |  | **28,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ», филиал ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ. Полярные Зори», ООО «УК- Африканда», ООО «Комплекс ЖКХ» , ТСЖ «Мой дом» ТСЖ «Кольский дом»,ООО «УК Полярные Зори» |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий | 28,0 |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  | кол-во домов: |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах | 2014-2021 | **Всего** | **1700** | **500** | **500** | **200** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | а) кол-во светильников, шт.:  б) кол-во датчиков движения, шт.: |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ»,филиал ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ. Полярные Зори», ООО «УК- Африканда», ООО «Комплекс ЖКХ» , ТСЖ «Мой дом» ТСЖ «Кольский дом» , ООО «УК Полярные Зори» |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет собственных средств предприятия | 1700 | 500 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 28  0 | 52  0 | 48  48 | 20  20 | 20  20 | 20  20 | 20  20 | 20  20 |
| 1.5. | Замена ламп накаливания в подъездах на энергоэффективные светильники | 2016-2021 | **Всего** | **600** |  |  | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | Кол-во,шт.: |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | МКУ «УГХ»,  филиал ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ. Полярные Зори», ООО «УК- Африканда», ООО «Комплекс ЖКХ» , ТСЖ «Мой дом» ТСЖ «К.дом» , ООО «УК Полярные Зори» |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий | 600 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Восстановление / внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической / ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков | 2014-2015 | **Всего** | **1500** | **1000** | **500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ»,филиал ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ. Полярные Зори», ООО «УК- Африканда», ООО «Комплекс ЖКХ», ТСЖ «Мой дом» ТСЖ «К. дом», ООО «УК Полярные Зори» |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий | 1500 | 1000 | 500 |  |  |  |  |  |  | Кол-во домов: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии | 2015 | **Всего** | **1000** |  | **1000** |  |  |  |  |  |  | Кол-во домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ»,филиал ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ. Полярные Зори», ООО «УК- Африканда», ООО «Комплекс ЖКХ», ТСЖ «Мой дом» ТСЖ «К дом», ООО «УК Полярные Зори» |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в г. Полярные Зори | 2014-2015 | **Всего** | **1436,8** | **700,3** | 736,5 |  |  |  |  |  |  | кол-во приборов: | 43 | 45 |  |  |  |  |  |  | Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией |
| МБ | 1436,8 | 700,3 | 736,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Перевод потребителей МКД с открытой системой теплоснабжения на закрытую (в части оплаты доли муниципальных квартир) | 2019-2020 | **Всего** | **1000** |  |  |  |  |  | **500** | **500** |  | кол-во домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией |
| МБ | 1000 |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего:  в т.ч.: | 13765,3 | 4200,3 | 4764,5 | 1800 | 400 | 400 | 900 | 900 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ: | 2436,8 | 700,3 | 736,5 |  |  |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные средства предприятий | 11328,5 | 3500 | 4028 | 1800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Основное мероприятие № 2: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Задача 2: Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. Разработка механизма стимулирования энергосберегающих мероприятий, и их мониторинг, в том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп | 2014-2016 | **Всего** | **5300** | **2600** | **2000** | **700** |  |  |  |  |  | длина проводов, м: |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ»  Организация эксплуатирующая наружное уличное освещение |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет собственных средств предприятия | 5300 | 2600 | 2000 | 700 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Модернизация угольной котельной | 2014 | **Всего** | **6229,114** | **6229,114** |  |  |  |  |  |  |  | кол-во объектов: | 1 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |
| МБ | 323,914 | 323,914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 5905,2 | 5905,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Разработка проекта по присоединению нагрузки на один источник тепловой энергии в н.п. Африканда-2 для дальнейшего выполнения работ по присоединению | 2017 | **Всего** | **38,357** |  |  |  | **38,357** |  |  |  |  | кол-во проектов: |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |
| МБ | **38,357** |  |  |  | **38,357** |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.4. | Приведение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 | 2015 | **Всего** | **99,00** |  | **99,00** |  |  |  |  |  |  | кол-во программ: |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |
| МБ | 99,00 |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Капитальный ремонт металлоконструкций бака ГВС №2 электро-котельнойин.п.Африканда | 2016 | Всего | 1329,422 |  |  | **1329,422** |  |  |  |  |  | кол-во зданий |  |  | 1 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |
|  | ОБ | 1262,951 |  |  | 1262,951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 66,471 |  |  | 66,471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Негосударственная экспертиза (сметная стоимость работ) | 2016-2021 | **Всего** | **141,0** |  |  | **31,0** |  | **20,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | кол-во экспертиз: |  |  | 2 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | МКУ «УГХ» |
|  | МБ | 141,0 |  |  | 31,0 |  | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Технологическое присоединение объекта, расположенного по ул.Промышленная д.1 | 2016 | **Всего** | **225,98** |  |  | **225,98** |  |  |  |  |  | Кол-во объеков: |  |  | 1 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |
|  | МБ | 225,98 |  |  | 225,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Замена водопровода по ул.Промышленная д.1 | 2018 | **Всего** | **1065,359** |  |  |  |  | **1065,359** |  |  |  | Кол-во, м |  |  |  |  | 350 |  |  |  | МКУ «УГХ» |
|  | МБ | 1065,359 |  |  |  |  | 1065,359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Замена запорной арматуры на коллекторе греющей воды  н.п.Африканда | 2016 | **Всего** | **59,276** |  |  | **59,276** |  |  |  |  |  | кол-во зданий |  |  | 1 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |
|  | ОБ | 56,312 |  |  | 56,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 2,964 |  |  | 2,964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ПКР КИ | 2017-2021 | **Всего** | **1503,0** |  |  |  | **315,0** | **288,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | кол-во программ, схем |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ «УГХ» |
|  | МБ | 1503,0 |  |  |  | 315,0 | 288,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | «Установка прибора коммерческого учета тепловой энергии на источнике (электробойлернаяст.Африканда) | 2016 | **Всего** | **250,0** |  |  | **250,0** |  |  |  |  |  | Кол-во приборов |  |  | 1 |  |  |  |  |  | МУП «Энергия», МКУ УГХ |
|  | МБ | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Капитальный ремонт здания ТНС в н.п.Африканда | 2017 | **Всего** | **949,997** |  |  |  | **949,997** |  |  |  |  | кол-во зданий: |  |  |  | 1 |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |
|  | МБ | 47,500 |  |  |  | 47,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 902,497 |  |  |  | 902,497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Замена изоляции тепловой сети от электрокотельной до ТНС в н.п.Африканда | 2017 | **Всего** | **4415,708** |  |  |  | **4415,708** |  |  |  |  | Кол-во м/п: |  |  |  | 774 |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |
|  |  |  | МБ | 265,096 |  |  |  | 265,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4150,612 |  |  |  | 4150,612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Обеспечение бесперебойного функционирования и повышения энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципального образования | 2018-2021 | Всего | **14390,578** |  |  |  |  | **2286,178** | **4034,8** | **4034,8** | **4034,8** | Кол- во участков,  кол-во м |  |  |  |  | 1  132 | 1 | 1 | 1 | МКУ «УГХ» |
|  |  |  | МБ | 6064,559 |  |  |  |  | 1065,359 | 1666,4 | 1666,4 | 1666,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 8326,019 |  |  |  |  | 1220,819 | 2368,4 | 2368,4 | 2368,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего:  в т.ч.: | 35996,79 | 8829,114 | 2099 | 2595,678 | 5719,061 | 3659,537 | 4364,8 | 4364,8 | 4364,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ: | 10093,2 | 323,914 | 99,0 | 576,415 | 665,953 | 2438,718 | 1996,4 | 1996,4 | 1996,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 20603,59 | 5905,2 |  | 1319,263 | 5053,109 | 1220,819 | 2368,4 | 2368,4 | 2368,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства предприятий | 5300 | 2600 | 2000 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Основное мероприятие № 3: Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Задача № 3: Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Перевод потребителей с открытой системой теплоснабжения на закрытую зданий отдела образования (сады, школы) | 2020 | **Всего** | **1035,3** |  |  |  |  |  |  | **1035,3** |  | кол-во объектов: |  |  |  |  |  |  | **11** |  | Отдел образования |
| МБ | **1035,3** |  |  |  |  |  |  | **1035,3** |  |
| 3.2. | Перевод потребителей с открытой системой теплоснабжения на закрытую зданий МКУ «УГХ», администрации | 2020 | **Всего** | **447,836** |  |  |  |  |  |  | **447,836** |  | кол-во объектов: |  |  |  |  |  |  | **6** |  | МКУ «УГХ» |
| МБ | 447,836 |  |  |  |  |  |  | 447,836 |  |
| 3.3. | Перевод потребителей с открытой системой теплоснабжения на закрытую зданий ДЮСШ | 2020 | **Всего** | **242,729** |  |  |  |  |  |  | **242,729** |  | кол-во объектов: |  |  |  |  |  |  | 2 |  | ДЮСШ |
| МБ | 242,729 |  |  |  |  |  |  | 242,729 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Перевод потребителей с открытой системой теплоснабжения на закрытую зданий, принадлежащих отделу культуры | 2020 | **Всего** | **101,5** |  |  |  |  |  |  | **101,5** |  | кол-во объектов: |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел культуры и делам молодежи, |
| МБ | 101,5 |  |  |  |  |  |  | 101,5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 3.5. | Замена оконных блоков на окна ПВХ в зданиях ДОУ № 4, № 5; ООШ № 3 | 2014 | **Всего** | **6000** | **6000** |  |  |  |  |  |  |  | кол-во учреждений: | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования |
| МБ | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  | Всего:  в т.ч.: | 7827,365 | 6000 |  |  |  |  |  | 1827,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ: | 2827,365 | 1000 |  |  |  |  |  | 1827,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 5000,0 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные средства предприятий | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Основное мероприятие № 4: Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Замена/установка приборов учета электрической  энергии гражданам, проживающим в квартирах, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Полярные Зори с подведомственной территорией | 2014-2021 | **Всего** | **696,638** | **98,679** | **100** | **200** | **46,638** | **50** | **100** | **100** | **100** | кол-во приборов |  |  |  |  |  |  |  |  | «МКУ УГХ» |
| МБ | 795,317 | 98,679 | 100 | 200 | 46,638 | 50 | 100 | 100 | 100 | 59 | 64 | 128 | 17 | 28 | 64 | 64 | 52 |
| 4.2. | Замена/установка приборов учета холодной и горячей воды гражданам, проживающим в квартирах, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Полярные Зори с подведомственной территорией в том числе компенсация расходов связанных с установкой приборов учета воды | 2015-2020 | **Всего** | **1256,9** |  | **306,9** | **400** | **200** | **50** | **100** | **100** | **100** | кол-во приборов: |  |  |  |  |  |  |  |  | «МКУ УГХ» |
| МБ | 1256,9 |  | 306,9 | 400 | 200 | 50 | 100 | 100 | 100 |  | 128 | 194 | 76 | 40 | 38 | 38 | 34 |
|  | Итого по задаче 4 |  | Всего:  в т.ч.: | 2052,217 | 98,679 | 406,9 | 600 | 246,638 | 100 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ: | 2052,217 | 98,679 | 406,9 | 600 | 246,638 | 100 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные средства предпр. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по мероприятиям: | | Итого | 59641,172 | 19128,093 | 7270,4 | 4995,678 | 6365,700 | 4159,537 | 5464,8 | 7292,165 | 4964,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | МБ | 17409,582 | 2122,893 | 1242,4 | 1176,415 | 912,591 | 2538,718 | 2696,4 | 4523,765 | 2196,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | ОБ | 25603,591 | 10905,2 |  | 1319,263 | 5053,109 | 1220,819 | 2368,4 | 2368,4 | 2368,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | За счет собств.средств | 16628 | 6100 | 6028 | 2500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |