

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« \_\_\_\_» января 2019 года № \_\_\_\_\_\_

**Об утверждении графика актуализации**

**схемы теплоснабжения на территории муниципального образования**

**г. Полярные Зори с подведомственной территорией**

В соответствии со [статьей 6](consultantplus://offline/ref=8C43EC5153A63CC3C9E99001439C1D12A92EEC013588A89471D2877BB0A10D8E5CDB89BE53218BCDN3aBA) Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении», [постановлением](consultantplus://offline/ref=8C43EC5153A63CC3C9E98E0F479C1D12A92FEB003F8AA89471D2877BB0NAa1A) Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить график актуализации схемы теплоснабжения на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией согласно Приложению №1.
2. Создать рабочую группу по организации актуализации схемы теплоснабжения на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией и утвердить ее состав согласно Приложению №2.
3. Постановление администрации города Полярные Зори от 19.01.2018 г. № 72 «О создании рабочей группы по организации актуализации схемы теплоснабжения на территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией» признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя главы муниципального образования Пирогова Ю.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования М.О. Пухов

город Полярные Зори

Согласовано:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ «УГХ» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2019г. |
| Правовой отдел | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2019г. |

Проект постановления направлен в прокуратуру « \_\_» января 2019г. № \_\_\_

Пиголкина М.С.

Рассылка:

1-в дело, 1- УГХ, 1- прокуратура, 1-АТЭС, 1-МУП «Энергия»

Приложение № 1

к постановлениюадминистрации

г. Полярные Зори

с подведомственной территорией

от \_\_\_\_января 2019 г. №\_\_\_\_\_

**График актуализации схемы теплоснабжения на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственные**  **исполнители** |
| 1. | Размещение уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – официальный сайт) | В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о разработке проекта схемы, но не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема теплоснабжения | Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией |
| 2. | Размещение проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте, в соответствии с подпунктом а) пункта 19 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" | В течение 15 календарных дней со дня завершения разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения или со дня поступления проекта актуализированной схемы теплоснабжения, разработанной юридическим лицом | Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией |
| 3. | Опубликование сведений о размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайтеи в средствах массовой информации | В течение 15 календарных дней со дня завершения разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения или со дня поступления проекта актуализированной схемы теплоснабжения, разработанной юридическим лицом | Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией |
| 4. | Возвращение на доработку соответствующего проекта, в случае если поступивший проект актуализированной схемы теплоснабжения не соответствует требованиям к схемам теплоснабжения (с указанием конкретных замечаний). | В течение 15 календарных дней со дня завершения разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения или со дня поступления проекта актуализированной схемы теплоснабжения, разработанной юридическим лицом | МКУ «УГХ» |
| 5. | Сбор замечаний и предложений к проектуактуализированной схемы теплоснабжения | Не менее 20 и не более 30 календарных дней со дня размещения проекта актуализированной схемы теплоснабжения | МКУ «УГХ», ОАиГ, ОИОиМК |
| 6. | Проведение публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения | Начинаются не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний Срок проведения публичных слушаний не может быть более 30 календарных дней | Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией |
| 7. | Размещение на официальном сайте уведомления о проведении публичных слушаний | Не менее чем за 7 календарных дней до дня начала публичных слушаний | Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией |
| 8. | Размещение на официальном сайте замечаний и предложений | Не позднее 3 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений | Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией |
| 9. | Оформление и размещение протокола публичных слушаний на официальном сайте | В течение 3 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний | Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией |
| 10. | Утверждение схемы теплоснабжения, или продление срока рассмотрения, или возвращение на доработку, в соответствии с подпунктом а) пункта 26 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" | В течение 7 рабочих дней со дня размещения протокола, но не позднее 1 июля года, предшествующего году, на который актуализируется схема теплоснабжения | Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией |
| 11. | Размещение в полном объеме на официальномсайтеактуализированной схемы теплоснабжения и решения о ее утверждении, в соответствии с подпунктом пунктом 32 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" | В течение 15 календарных дней со дня утверждения актуализированной схемы теплоснабжения | Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией |
| 12. | Опубликование информации о размещении актуализированной схемы теплоснабженияна официальном сайтеи в средствах массовой информации | Не позднее 3 календарных дней со дня размещения актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте | Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

города Полярные Зори

от « \_\_\_\_» января 2019г. № \_\_\_\_

**Состав рабочей группы по организации**

**актуализации схемы теплоснабжения на территории**

**муниципального образования г. Полярные Зори**

**с подведомственной территорией**

Пухов М.О. – глава муниципального образования, руководитель рабочей группы;

Пирогов Ю.А. – заместитель главы муниципального образования, заместитель руководителя рабочей группы;

Члены комиссии:

Тришин И.А. – и.о. начальника МКУ «УГХ»;

Сиротенко Ю.П. - начальник ОАиГ

Еременко А.Л. - начальник ОИОиМК

Шпигарь Н.С.- начальник финансового отдела

Чеканов О.В. - директор филиала ООО «АтомТеплоЭлектроСеть - Полярные Зори» (по согласованию)

Попов О.А. -зам.директора КАЭС по экономике и финансам (по согласованию)

Морозова О.П. - директор МУП «Энергия» (по согласованию)

Меновщиков М.Н. - директор ООО «Теплонорд» (по согласованию)

представитель Совета депутатов (по согласованию)