

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ**

**С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ**

**ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ**

«» марта 2019 г. № \_\_\_\_\_\_\_

**Овнесении изменений в муниципальную программу**

**«Развитие системы обращения с коммунальными отходами в**

 **муниципальном образовании**

**г.Полярные Зори»**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в муниципальном образовании г.Полярные Зори», утвержденную постановлением администрации г.Полярные Зори от 26.11.2015г. №1321(в редакции постановления администрации города от 30.12.2019 № 1558),изменениясогласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Полярные Зори

С подведомственной территорией М. О. Пухов

Визы согласования:

Правовой отдел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.

ФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.

ОЭРиПР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.

Проект постановления направлен в прокуратуру по эл. почте

Михайлова Е. О.

1-дело, 1- ФО, 1-ОЭРиПР, 1- прокуратура, 1- МКУ «УГХ»

Приложение

к постановлению администрации

города Полярные Зори

от «\_\_\_» марта 2020 г. №\_\_\_\_

Изменения в муниципальную программу

«Развитие системы обращения с коммунальными отходами в муниципальном образовании г. Полярные Зори»

1.В паспорте Программы:

1.1. строку «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем и источники финансирования | По программе – 11468,35т.р., в том числе: 2015 год – 2540,14 т. р., 2016 год – 982,51т.р., 2017 год – 1123,70т.р., 2018 год – 208,40т.р., 2019 год – 868.60т.р., 2020 год – 715,00 т. р., 2021 год – 2915,00 т. р., 2022 год- 2115,00 т. р. |

2. Раздел 2 «Основные цели и задачи МП, целевые показатели (индикаторы) реализации МП» изложить в следующей редакции:

Приложение №1

к постановлению администрации города

от «\_\_»\_\_\_\_ 2020г. № \_\_\_

2. Основные цели и задачи МП,

целевые показатели (индикаторы) реализации МП

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) |  | Значение показателя (индикаторы) |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации программы |
| 2015 год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020 год | 2021 год |  2022год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: Создание наиболее оптимальных условий для проживания путем улучшения санитарного состояния в местах сбора мусора |  |
| 1 | Задача 1: Организация системы сбора и утилизации бытовых отходов в МО |  |
| 1.1 | Количество разработанных генеральных схем очистки территории муниципального образования | шт. | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Объем выполненных работ по содержанию городской свалки бытового мусора (объекта размещения отходов г. Полярные Зори) на территории муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области | га | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Объем выполненных работ по обустройству минерализированной полосы на санкционированной свалки г. Полярные Зори, обустройство объездной дороги на санкционированной свалки | м |  |  | 780 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт анкеровки (фиксации) против выталкивающей силы заглубленных контейнеров в г.Полярные Зори н.п.Зашеек | шт. |  |  | 4 | 7 |  2 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Обустройство площадки для крупногабаритного мусора в районе дома по адресу ул.Ломоносова. д.29 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Демонтаж и монтаж заглубленного контейнера от Стелы к дому по ул.Курчатова, д.24. ул.Пушкина, д.4а | шт. |  |  |  |  |  1 |  | 2 |  |  |  |
| 1.7. | Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории МО г.Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области на 2015-2020гг. с перспективой на 2021-2030гг. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.9. | Обустройство площадки для крупногабаритного мусора в нп. Африканда | шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Цель: Создание условий для снижения негативного воздействия на окружающую среду |
|  | Задача 2: Сокращение объема и полная ликвидация размещения несанкционированных свалок на территории муниципального образования. |
| 2.1 | Количество приобретенных съемных мешков-вкладышей для заглубленных контейнеров (поставка комплектующих для контейнеров заглубленного типа для нужд муниципального образования г.Полярные Зори сподведомственной территорией) | шт. | 0 | 8 | 8 | 8 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 2.2 | Объем ликвидированных несанкционированных свалок | м3 |  | 0 | 30 | 830 | 980 |  | 220 | 220 | 220 | 250 |
| 2.3 | Количество эвакуационных брошенных транспортных средств, на территории МО (шт.) | шт. |  |  |  | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 2.4. | Приобретение и доставка евроконтейнеров для нужд МО |  |  |  |  |  | 5 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.5. | Кол-во разработанных проектно – сметных документаций по рекультивации свалки | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2.6. | Кол-во услуг по сбору, транспортировки, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Установка контейнерных площадок | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |

 Приложение №2

к постановлению администрации города

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_№­­­­­­

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источ-ники финан-сирова-ния |  | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Исполнители, перечень организа-ций, участвую-щих реализа-ции программ-ных мероприя-тий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Наименование, ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 |
| Цель: Создание наиболее оптимальных условий для проживания путем улучшения санитарного состояния в местах сбора мусора. |
| Основные мероприятие №1 «Развитие системы обращение с коммунальными отходами в муниципальном образовании г.Полярные Зори с подведомственной территорией» |
| 1. | Задача 1: Организация системы сбора и утилизации бытовых отходов в МО |
| 1.1 | Разработка генеральной схемы очистки территории муниципального образования |  2015 | Всего: в т.ч: | 82,53  | 82,53  |  |  |  |  |  |  |  | количество разработан-ных генеральных схем очистки территории МО, шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» по резуль-татам проводи-мых аукцио-нов |
| МБ  | 82,53  | 82,53  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выполнение работ по содержанию городской свалки бытового мусора (объекта размещения отходов г. Полярные Зори) на территории муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области:-Содержание внутри коммуникационных дорог территории Объекта;- Содержание подъездной дороги Объекта | 2015-2020 | Всего: в т.ч.  | 1828,00 | 1815,00 | 10,00 | 3,00 |  |  |  |  |  | Объем выполнен-ных работ по содержанию санкционированной свалки твердых бытовых отходов на территории муниципального образования, га | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ» по результа-там проводи-мых аукцио-нов |
| МБ | 1828,00 | 1815,00 | 10.00 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обустройство минерализированной полосы на санкционированной свалки г.Полярные Зори, и создание условий для проезда пожарной техники на санкционированной свалки | 2015-2016 | Всего в т.ч. | 400,77 | 400,77 |  |  |  |  |  |  |  | Объем выполненных работ по обустройству минерализирова-нной полосы на санкционирован-ной свалки г.Полярные Зори, обустройство объездкой дороги на санкционирован-ной свалки м2 |  | 780 |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» по результатам проводимых аукционов |
|  | МБ | 400,77 | 400,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Ремонт анкеровки (фиксации) против выталкивающей силы заглубленных контейнеров в г.Полярные Зори, н.п.Зашеек | 20152016 | Всего в т.ч. | 517,44 | 80,00 | 317,81 | 119,63 |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных (фиксаций) против выталкивающей силы заглубленных контейнеров (шт.) | 4 | 7 | 2 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» по результа-там проводи-мых аукцио-нов |
| МБ | 517,44 | 80,00 | 317,81 | 119,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Обустройство площадки для крупногабаритного мусора в районе дома по адресу ул.Ломоносова. д.29 | 2016 | Всего в т.ч. | 30,38 |  | 30,38 |  |  |  |  |  |  | Количество обустроенных площадок для крупногабаритного мусора, шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» по результатам проводимых аукционов |
| МБ | 30,38 |  | 30,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Демонтаж и монтаж заглубленного контейнера от Стеллы к дому по ул.Курчатова, д.24 | 2017 | Всего в т.ч. | 72,21 |  |  | 72,21 |  |  |  |  |  | Кол-во демонтирован-ных и установленных контейнеров. |  |  | 1 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» по результатам проводимых аукционов |
| МБ | 72,21 |  |  | 72,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории МО г.Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области на 2015-2020гг. с перспективой на 2021-2030гг. | 2015-2020 | Всего в т.ч. | 80,00 |  |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| МБ | 80,00 |  |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Переустановка заглубленных контейнеров по ул.Пушкина, д.4а | 2019 | МБ | 147,40 |  |  |  |  | 147,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.9 | Обустройство площадки для крупногабаритного мусора в нп.Африканда | 2019 | МБ | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  | Количество обустроенных площадок для крупногабаритного мусора, шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | МКУ «УГХ» по результатам проводимых аукционов |
|  | Итого по задаче 1 | 2015-2020 | Всего: в т.ч. | 3208,73 | 2378,3 | 358,19 | 194,84 |  | 277,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3208,73 | 2378,3 | 358,19 | 194,84 |  | 277,40 |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Создание условий для снижения негативного воздействия на окружающую среду. |
| 2. | Задача 2: Сокращение объема и полная ликвидация размещения несанкционированных свалок на территории муниципального образования. |
| 2.1 | Поставка комплектующих для контейнеров заглубленного типа для нужд муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией | 2016-2020 | Всего в т.ч.  | 1627,76 | 119,84 | 124,22 | 89,50 | 163,00 | 291,20 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | Количество приобретенных мешков для заглубленных контейнеров, шт. | 8 | 8 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | МКУ «УГХ», по результатам проведенных аукционов |
| МБ  | 1627,76 | 119,84 | 124,22 | 89,50 | 163,00 | 291,20 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования  | 2015-2020 | Всего: в т.ч.  | 2406,26 | 42,00 | 410,10 | 704,16 |  | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 500,00 | Объем ликвидированных несанкционированных свалок м3 | 30 | 980 | 980 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | МКУ «УГХ» по результатам проводимых аукционов |
| МБ | 2406,26 | 42,00 | 410,10 | 704,16 |  | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 500,00 |
| 2.3 | Эвакуация и хранение на штраф стоянки. а также оценка брошенных (бесхозных) транспортных средств | 2015- 2020  | Всего:в т.ч | 339,90 |  | 90,00 | 4,50 | 45,40 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Объем ликвидированных несанкционированных свалок (м3) |  | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | МКУ «УГХ» по результатам проводимых аукционов |
| МБ | 339,90 |  | 90,00 | 4,50 | 45,40 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.4. | Приобретение и доставка евроконтейнеров для нужд МО |  2017- 2020 | Всего:в т.ч | 485,00 |  |  | 130,00 |  | 100,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | Кол-во приобретен-ных евроконтей-неров, шт. |  |  | 5 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ «УГХ» по результатам проводимых аукцио-нов |
| МБ | 485,00 |  |  | 130,00 |  | 100,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 2.5. | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объекта размещения ТКО (санкционированная свалка) | 2021 | Всего:в т.ч | 1000,00 |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  | Кол-во разработан-ных проектно – сметных документа-ций по рекультива-ции свалки |  |  |  |  |  |  | 1 |  | МКУ «УГХ» по резуль-татам проводи-мых аукцио-нов |
| МБ | 1000,00 |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |
| 2.6. | Оказание услуг по сбору, транспортировке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности | 2017-2020 | Всего:в т.ч |  0,7 |  |  |  0,7 |  |  |  |  |  | Кол-во услуг по сбору, транспорти-ровке, утилизации, обезврежи-ванию и размещению отходов 1-4 класса опасности |  |  | 1 |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» по резуль-татам проводимых аукцио-нов |
| МБ |  0,7 |  |  |  0,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» по резуль-татам проводимых аукцио-нов |
| 2.7 | Установка контейнерных площадок | 2021-2022 | Всего:В т. ч. | 2400,00 |  |  |  |  |  |  | 1200,00 | 1200,00 | Количество площадок Шт. |  | ~~6~~ | 6 | 6 |
| МБ | 2400,00 |  |  |  |  |  |  | 1200,00 | 1200,00 |
|  | Итого по задаче 2 | 2015-2020 | Всего в т.ч. | 8259,62 | 161,84 | 624,32 | 928,86 | 208,40 | 591,20 | 715,00 | 2915,00 | 2115,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015-2020 |  МБ | 8259,62 | 161,84 | 624,32 | 928,86 | 208,40 | 591,20 | 715,00 | 2915,00 | 2115,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | 2015-2020 | Всего в т.ч. МБ  | **11468,35** | **2540,14** | **982,51** | **1123,70** | **208,40** | **868,60** | **715,00** | **2915,00** | **2115,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

4. Таблицу раздела 4 программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Всего т. р. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по МП | 11468,35 | 2540,14 | 982,51 | 1123,70 | 208,40 | 868,60 | 715,00 | 2915,0 | 2115,0 |
| МБ | 11468,35 | 2540,14 | 982,51 | 1123,70 | 208,40 | 868,60 | 715,00 | 2915,0 | 2115,0 |