ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« __ » апреля 2020 г.		                                                                        № ____

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией на 2020-2022 год

1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией на 2020-2022 год, утвержденный постановлением администрации города Полярные Зори от 29.03.2019 №445 ( в редакции постановления администрации города от 26.09.2019 №1152) изменения, изложив его в новой редакции согласно Приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Полярные Зори

с подведомственной территорией					     М. О. Пухов

Визы согласования:

Пирогов Ю. А. _______________________________«____» апреля 2020 г.

Правовой отдел ______________________________«____» апреля 2020 г.

ОИО и МК___________________________________«____» апреля 2020 г.

МКУ «УГХ»_________________________________«____» апреля 2020 г.

Терешкова Е. В.

1-в дело, 1- прокуратура, 1- ОИО и МК, 1- МКУ «УГХ»

Приложение №1

постановлением администрации

города Полярные Зори

от « __ » апреля 2020 года № _____

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в МКД

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией на 2020-2022 годы

| № | Населенный пункт | Улица | Дом | Наименование работы | Плановый ремонт | Период выполнения | Оценочная стоимость, р. | Укрупненная стоимость, р. | Стоимость по смете, р. | Фактическая стоимость, р. | Средства собственников, р. | Финансирование из бюджета, р. | Кредиты, р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г Полярные Зори | ул. Пушкина | 15 | Ремонт крыши | 2020 | год | 12 013 551,45 | 0 | 0 | 0 | 12 013 551,45 | 0 | 0 |
| 2 | г Полярные Зори | ул. Партизан Заполярья | 5/1 | Ремонт лифта | 2020 | год | 3 037 801,66 | 0 | 0 | 0 | 3 037 801,66 | 0 | 0 |
| 3 | г Полярные Зори | ул. Партизан Заполярья | 5/2 | Ремонт лифта | 2020 | год | 3 037 801,66 | 0 | 0 | 0 | 3 037 801,66 | 0 | 0 |
| 4 | н. п. Зашеек | ул. Северная аллея | 5/1 | Ремонт крыши | 2020 | год | 2 387 337,04 | 0 | 0 | 0 | 2 387 337,04 | 0 | 0 |
| 5 | н. п Африканда | ул. Ленина | 2Б | Ремонт крыши | 2020 | год | 15 141 698,63 | 0 | 0 | 0 | 15 141 698,63 | 0 | 0 |
| 6 | н. п. Зашеек | ул. Веденеева | 3 | Ремонт крыши | 2020 | год | 5 899 838,89 | 0 | 0 | 0 | 5 899 838,89 | 0 | 0 |
| 7 | н. п. Африканда | ул. Комсомольская | 4 | Ремонт крыши | 2020 | год | 3 301 430,47 | 0 | 0 | 0 | 3 301 430,47 | 0 | 0 |
|  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г Полярные Зори | ул. Партизан Заполярья | 5/3 | Ремонт лифта | 2021 | год | 3 037 801,66 | 0 | 0 | 0 | 3 037 801,66 | 0 | 0 |
| 9 | г Полярные Зори | ул. Партизан Заполярья | 5/4 | Ремонт лифта | 2021 | год | 3 037 801,66 | 0 | 0 | 0 | 3 037 801,66 | 0 | 0 |
| 10 | г Полярные Зори | ул. Пушкина | 7 | Ремонт крыши | 2021 | год | 10 280 016,04 | 0 | 0 | 0 | 10 280 016,04 | 0 | 0 |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г Полярные Зори | ул. Партизан Заполярья | 11 | Ремонт лифта | 2022 | год | 3 037 801,66 | 0 | 0 | 0 | 3 037 801,66 | 0 | 0 |
| 12 | г Полярные Зори | ул. Партизан Заполярья | 11 | Ремонт лифта | 2022 | год | 3 037 801,66 | 0 | 0 | 0 | 3 037 801,66 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Итого: | 2020 |  | 44 819 459,8 | 0 | 0 | 0 | 44 819 459,8 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Итого: | 2021 |  | 16 355 619,36 | 0 | 0 | 0 | 16 355 619,36 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Итого: | 2022 |  | 6 075 603,32 | 0 | 0 | 0 | 6 075 603,32 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Итого: | 2020- 2022 |  | 67 250 682,48 | 0 | 0 | 0 | 67 250 682,48 | 0 | 0 |  |

Форма 1. Адресный перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта 1 | Способ управления МКД 2 | Объекты культурного наследия 3 | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановый год начала выполнения работ | Плановый год завершения выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета 4 | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет привлеченных кредитных/заемных средств 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Полярные Зори, ул. Пушкина, д. 15 | РО | УК |  | 1974 |  | кирпичные | 5 | 6 | 5754,20 | 4247,20 | 4247,20 | 158 | 12 013 551,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 013 551,45 | 0,00 | 2828,58 | 11149,00 | 2020 | 2020 |
| 2 | г.Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, д. 5/1 | РО | УК |  | 1989 |  | панельные | 9 | 4 | 8441,70 | 7342,90 | 7342,90 | 304 | 3 037 801,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 801,66 | 0,00 | 413,71 | 12127,00 | 2020 | 2020 |
| 3 | г.Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, д. 5/2 | РО | УК |  | 1989 |  | панельные | 9 | 4 | 8441,70 | 7342,90 | 7342,90 | 304 | 3 037 801,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 801,66 | 0,00 | 413,71 | 12127,00 | 2020 | 2020 |
| 4 | н. п. Зашеек, ул. Северная аллея д. 5/1 | РО | УК |  | 1950 |  | кирпичные | 2 | 1 | 637,10 | 373,40 | 373,40 | 16 | 2 387 337,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 337,04 | 0,00 | 6393,51 | 14630,00 | 2020 | 2020 |
| 5 | н. п. Африканда, ул. Ленина д. 2Б | РО | УК |  | 1982 |  | панельные | 5 | 8 | 7444,60 | 5727,40 | 5727,40 | 203 | 15 141 698,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 141 698,63 | 0,00 | 2643,73 | 11145,00 | 2020 | 2020 |
| 6 | н. п. Зашеек, ул. Веденеева 3 | РО | УК |  | 1994 |  | кирпичные | 2 | 2 | 892,2 | 785,3 | 785,3 | 31 | 5 899 838,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 899 838,89 | 0,00 | 7375,66 | 14630,00 | 2020 | 2020 |
| 7 | н. п.Африканда,ул. Комсомольская д. 4 | РО | УК |  | 1954 |  | кирпичные | 2 | 2 | 553,70 | 509,7 | 509,7 | 20 | 3 301 430,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301 430,47 | 0,00 | 6477,20 | 14630,00 | 2020 | 2020 |
| Итого за 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 32165,20 | 26328,80 | 25819,10 | 1036 | 44 819 459,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 819 459,8 |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, д. 5/3 | РО | УК |  | 1989 |  | панельные | 9 | 4 | 8441,70 | 7342,90 | 7342,90 | 304 | 3 037 801,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 801,66 | 0,00 | 413,71 | 12127,00 | 2021 | 2021 |
| 9 | г.Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, д. 5/4 | РО | УК |  | 1989 |  | панельные | 9 | 4 | 8441,70 | 7342,90 | 7342,90 | 304 | 3 037 801,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 801,66 | 0,00 | 413,71 | 12127,00 | 2021 | 2021 |
| 10 | г.Полярные Зори, ул. Пушкина, д. 7 | РО | УК |  | 1972 |  | панельные | 5 | 8 | 5107,60 | 3850,20 | 3820,40 | 172 | 10 178 888,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 178 888,86 | 0,00 | 2670,00 | 11145,00 | 2021 | 2021 |
| Итого за 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 21991,00 | 18536,00 | 18506,20 | 780 | 16 355 619,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 355 619,36 |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, д. 11 | РО | УК |  | 1989 |  | панельный | 9 | 2 | 5071,70 | 4404,80 | 4404,80 | 214 | 3 037 801,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 801,66 | 0,00 | 689,66 | 12127 | 2022 | 2022 |
| 12 | г. Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, д. 11 | РО | УК |  | 1989 |  | панельный | 9 | 2 | 5071,70 | 4404,80 | 4404,80 | 214 | 3 037 801,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 801,66 | 0,00 | 689,66 | 12127 | 2022 | 2022 |
| Итого за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 143,40 | 8809,60 | 8809,60 | 428 | 6 075 603,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 075 603,32 |  |  |  |  |  |

Форма 2. Планируемые виды работ (услуг) по каждому конкретному многоквартирному дому

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | Виды работ, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фундамента | строительный контроль* | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | утепление фасада | энергетическое обследование | оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта | проведение негосударственной экспертизы проектной документации |
|  |  |  | Всего, в том числе: | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | модернизация теплообменника | электроснабженя | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб | кв.м. | руб. | куб.м. | руб | руб. | кв.м. | руб | кв.м. | руб. | руб | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Итого по города Полярные Зори на 2020г. | 44 819 459,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 836 170,68 | 4075,0 | 37 808 513,37 |  |  |  |  |  |  | 654 670,27 |  |  |  |  |  | 638 438,68 |  |
| 1 | г.Полярные Зори, ул. Пушкина, д. 15 | 12 013 551,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1408,0 | 11 722 994,02 |  |  |  |  |  |  | 175 844,91 |  |  |  |  |  | 114 712,52 |  |
| 2 | г.Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, д. 5/1 | 3 037 801,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 918 085,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 771,28 |  |  |  |  |  | 75 945,04 |  |
| 3 | г.Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, д. 5/2 | 3 037 801,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 918 085,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 771,28 |  |  |  |  |  | 75 945,04 |  |
| 4 | нп. Зашеек, ул. Северная аллея д. 5/1 | 2 387 337,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,0 | 2 309 101,87 |  |  |  |  |  |  | 34 636,53 |  |  |  |  |  | 43 598,64 |  |
| 5 | н.п. Африканда, ул. Ленина д. 2Б | 15 141 698,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1582,0 | 14 917 929,68 |  |  |  |  |  |  | 223 768,95 |  |  |  |  |  | 118 333,20 |  |
| 6 | нп. Зашеек, ул. Веденеева, д. 3 | 5 899 838,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,0 | 5 706 508,10 |  |  |  |  |  |  | 85 597,62 |  |  |  |  |  | 107 733,17 |  |
| 7 | н.п. Африканда,ул. Комсомольская д. 4 | 3 301 430,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 151 979,70 |  |  |  |  |  |  | 47 279,70 |  |  |  |  |  | 102 171,07 |  |
| Итого по города Полярные Зори на 2021г. | 16 355 619,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 836 170,68 |  | 10 028 461,93 |  |  |  |  |  |  | 237 969,49 |  |  |  |  |  | 253 017,26 |  |
| 8 | г.Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, д. 5/3 | 3 037 801,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 918 085,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 771,28 |  |  |  |  |  | 75 945,04 |  |
| 9 | г.Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, д. 5/4 | 3 037 801,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 918 085,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 771,28 |  |  |  |  |  | 75 945,04 |  |
| 10 | г.Полярные Зори, ул. Пушкина, д. 7 | 10 280 016,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 028 461,93 |  |  |  |  |  |  | 150 426,93 |  |  |  |  |  | 101 127,18 |  |
| Итого по города Полярные Зори на 2022г. | 6 075 603,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 836 170,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 542,56 |  |  |  |  |  | 151 890,08 |  |
| 11 | г. Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, д. 11 | 3 037 801,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 918 085,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 771,28 |  |  |  |  |  | 75 945,04 |  |
| 12 | г. Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, д. 11 | 3 037 801,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 918 085,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 771,28 |  |  |  |  |  | 75 945,04 |  |

| * не более 1,5 % от стоимости строительно-монтажных работ" Форма 3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 2020 г. | 32 165,20 | 1036 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 44 819 459,8 | 44 819 459,8 |
| 1 | город Полярные Зори | 32 165,20 | 1036 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 44 819 459,8 | 44 819 459,8 |
| 2021 г. | 21 991,00 | 780 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 16 355 619,36 | 16 355 619,36 |
| 2 | город Полярные Зори | 21 991,00 | 780 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 16 355 619,36 | 16 355 619,36 |
| 2022 г. | 10 143,40 | 428 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 6 075 603,32 | 6 075 603,32 |
| 3 | город Полярные Зори | 10 143,40 | 428 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 6 075 603,32 | 6 075 603,32 |