

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ**

**С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«\_\_\_\_» апреля 2021 г. № \_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Поддержка и стимулирование жилищного строительства**

**в муниципальном образовании г. Полярные Зори**

**с подведомственной территорией»**

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в муниципальном образовании г.Полярные Зори с подведомственной территорией», утвержденную постановлением администрации города Полярные Зори от 29.05.2015 № 609 (в редакции постановления администрации города от 17.04.2020 № 282) изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Полярные Зори

с подведомственной территорией М.О. Пухов

Визы согласования:

Правовой отдел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

ФО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

ОЭРиПР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Смирнов Л.Н.

1-в дело, 1-МКУ «УГХ», 1-прокуратура, 1-ФО, 1-ОЭРиПР

|  |
| --- |
| Приложение |
| к постановлению администрации |
| города Полярные Зори |
| От «\_\_\_\_» апреля 2021 г. № \_\_\_\_\_\_ |

**Изменения в муниципальную программу**

**«Поддержка и стимулирование жилищного строительства**

**в муниципальном образовании г. Полярные Зори**

**с подведомственной территорией»**

1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы составит 34891,0 тыс. рублей в том числе:  2014г.-0 руб.  2015г. – 2 194,6тыс. руб. в том числе:  областной бюджет - 1 914,6 тыс. руб.,  местный бюджет - 280 тыс. рублей;  2016г. – 2 277,0 тыс. руб. в том числе:  областной бюджет - 2 163,0 тыс. рублей,  местный бюджет - 114,0 тыс. рублей  2017г. — 3 708,5 тыс. руб. в том числе:  областной бюджет - 2 938,0 тыс. рублей,  местный бюджет - 770,5 тыс. рублей  2018г. — 1 875,6 тыс. руб. в том числе:  местный бюджет - 1 271,3 тыс. рублей  областной бюджет - 604,3 тыс. рублей,  2019г. —1 119,5 тыс. руб. в том числе:  местный бюджет - 515,2 тыс. рублей  областной бюджет - 604,3 тыс. рублей,  2020г. —380,5 тыс. руб. в том числе:  областной бюджет –0,0 тыс. рублей,  местный бюджет – 380,5 тыс. рублей  2021г. —11597,6 тыс. руб. в том числе:  областной бюджет –8553,0 тыс. рублей,  местный бюджет – 387,9 тыс. рублей  внебюджетные источники – 2656,7 тыс.руб  2022г. —11737,7 тыс. руб. в том числе:  областной бюджет - 8488,8тыс. рублей,  местный бюджет – 612,1 тыс. рублей  внебюджетные источники – 2636,8 тыс.руб |

2. Раздел 2 программы «Основные цели и задачи МП, целевые показатели (индикаторы), реализации МП» изложить в следующей редакции:

«2. Основные целии задачи МП, целевые показатели (индикаторы), реализации МП

| №  п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | ед. изм | Значение показателя | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Цель** «Обеспечение населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами» | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1:** Увеличение площади земельных участков, выделенных многодетным семьям на безвозмездной основе под жилищное строительство | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Площадь земельных участков под жилищное строительство | га | 1,2 | 0 | 2,85 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 2:** Увеличение площади автомобильных дорог в микрорайоне | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Площадь автомобильных дорог в микрорайоне | м2 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Площадь автомобильных поставленных на кадастровый учет (м2) | м2 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 3:** Обеспечение микрорайона объектами коммунальной инфраструктуры и соц. сферы. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

1. Раздел 3 программы «Перечень программных мероприятийМП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в муниципальном образовании г.Полярные Зори с подведомственной территорией» изложить в следующей редакции:

«3. Перечень программных мероприятийМП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией»

| п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | | | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | | | | | | | Исполните-ли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г. | 2022г | Наименование, ед. изм. | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
|  | | Цель: Обеспечение населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами  Основное мероприятие №1: Поддержка и стимулирование жилищного строительства в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | | Задача 1: Увеличение площади земельных участков, выделенных многодетным семьям на безвозмездной основе под жилищное строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выполнение землеустроительных работ (кадастровые работы по межеванию участков и постановка на государственный учет земельных участков) 1-й очереди 9-го микрорайона г.Полярные Зори | | |  | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ | 178,9  22,8  156,1 |  | 178,9  22,8  156,1 |  |  |  |  |  |  |  | Площадь земельных участков под жилищное строительство (м2) | | 2,85 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  | ИП Жиляев А.Г. |
|  | Итого по задаче 1 | | |  | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ | 178,9  22,8  156,1 |  | 178,9  22,8  156,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Увеличение площади автомобильных дорог в микрорайоне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Выполнение работ по подготовке территории к строительству участка автомобильной дороги вдоль участков выделенных для многодетных семей (обеспечение дорожной инфраструктуры 1-й очереди 9-го микрорайона) | | | 2-4 кв.. | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ | 4 191,6  358,3  3 833,3 |  | 1 914,6  244,3  1 670,3 | 2277,0  114,0  2163,0 |  |  |  |  |  |  | Площадь автомобильных дорог в микрорайоне (м2) | | 0 | 4500 | 4500 |  |  |  |  |  |  | конкурсный отбор |
| 2.2 | Выполнение землеустроительных работ - кадастровые работы по межеванию участка и постановка на государственный учет земельного участка для строительства участка автомобильной дороги вдоль земельных участков, выделенных для многодетных семей (обеспечение дорожной инфраструктуры 1-й очереди 9-го микрорайона) | | | 4 кв. 2015 г | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ | 101,1  12,9  88,2 |  | 101,1  12,9  88,2 |  |  |  |  |  |  |  | | Площадь автомобильных дорог поставленных на кадастровый учет (м2) | 0 | 4500 | 4500 |  |  |  |  |  |  | конкурсный отбор |
|  | Итого по задаче 2 | | |  | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ | 4 292,7  371,2  3 921,5 |  | 2015,7  257,2  1758,5 | 2277,0  114,0  2163,0 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3. | Задача 3: Обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям на безвозмездной основе под жилищное строительство, объектами коммунальной инфраструктуры и соц. сферы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Электроснабжение участков, выделенных многодетным семьям, в 9 микрорайоне г. Полярные Зори | | | 2020-2022г.г | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ  ВН | 23715,8  1380,5  17041,8  5293,5 |  |  |  |  |  |  | 380,5  380,5 | 11597,6  387,9  8553  2656,7 | 11727,7  612,1  8488,8  2626,8 | | Протяженность линии, м |  |  |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | конкурсный отбор | |
| 3.2 | Оплата по договору за оказание услуги по подготовке и выдаче технических условий | | | 1 кв.  2018 г | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ | 180,9  180,9 |  |  |  |  | 180,9  180,9 |  |  |  |  | | Количество договоров |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | |
| 3.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 1-й очереди 9-го микрорайона к электрическим сетям ОАО «РЖД» (обеспечение электроснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям) | | | 3 кв. 2018г. | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ | 5403,2  1860,9  3542,3 |  |  |  | 3708,5  770,5  2938,0 | 1694,7  1090,4  604,3 |  |  |  |  | | Линия электроснабжения (ед.) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | |
| 3.4 | Разработка технической документации для объекта «Электроснабжение земельных участков 9-го микрорайона г. Полярные Зори, выделенных многодетным семьям» | | | 2019г. | Всего:  в т.ч.:  МБ | 90,0  90,0 |  |  |  |  |  | 90,0  90,0 |  |  |  | | Количество проектов, шт. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | |
| 3.5 | Разработка проекта по устройству ВЛ-0,4 кВ и установке трансформаторной подстанции для электроснабжения 9-го микрорайона в г. Полярные Зори (обеспечение электроснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям) | | | 2019г. | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ | 1029,5  425,2  604,3 |  |  |  |  |  | 1029,5  425,2  604,3 |  |  |  | | Количество проектов, шт. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | |
|  | Итого по задаче 3 | | |  | Всего:  в т.ч.:  МБ  ОБ  ВН | 30419,4  3937,5  21188,4  5293,5 |  |  |  | 3708,5  770,5  2938,0 | 1875,6  1271,3  604,3 | 1119,5  515,2  604,3 | 380,5  380,5 | 11597,6  387,9  8553  2656,7 | 11727,7  612,1  8488,8  2626,8 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Всего по программе** | | | **2014-2022** | **Всего:**  **в т.ч.:**  **МБ**  **ОБ**  **ВН** | **34891,0**  **4331,5**  **25266,**  **5293,5** |  | **2 194,6**  **280,0**  **1 914,6** | **2277,0**  **114,0**  **2163,0** | **3708,5**  **770,5**  **2938,0** | **1875,6**  **1271,3**  **604,3** | **1119,5**  **515,2**  **604,3** | 380,5  380,5 | 11597,6  387,9  8553  2656,7 | 11727,7  612,1  8488,8  2626,8 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

5. Раздел 4 программы «Обоснование ресурсного обеспечения МП» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения МП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего,  тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по МП: | 34891,0 |  | 2 194,6 | 2 277,0 | 3 708,5 | 1 875,6 | 1 119,5 | 380,5 | 11597,6 | 11737,7 |
| В том числе за счет: | | | | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Полярные Зори | 4331,5 |  | 280,0 | 114,0 | 770,5 | 1 271,3 | 515,2 | 380,5 | 387,9 | 612,1 |
| средств областного бюджета | 25266 |  | 1 914,6 | 2 163,0 | 2 938,0 | 604,3 | 604,3 | 0 | 8553 | 8488,8 |
| Средства внебюджетных источников | 5293,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2656,7 | 2636,8 |
| В том числе по заказчикам: | | | | | | | | | | |
| **1. МКУ «УГХ»** | **29306,9** |  | **2 194,6** | **2 277,0** |  |  | **1119,5** | **380,5** | **11597,6** | **11737,7** |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Полярные Зори | 2289,7 |  | 280,0 | 114,0 |  |  | 515,2 | 380,5 | 387,9 | 612,1 |
| средств областного бюджета | 21723,7 |  | 1 914,6 | 2 163,0 |  |  | 604,3 |  | 8553 | 8488,8 |
| Средства внебюджетных источников | 5293,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2656,7 | 2636,8 |
| **2. Администрация муниципального образования**  **г. Полярные Зори с подведомственной территорией** | **5 584,1** |  |  |  | **3 708,5** | **1 875,6** |  |  |  |  |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Полярные Зори | 2 041,8 |  |  |  | 770,5 | 1 271,3 |  |  |  |  |
| средств областного бюджета | 3 542,3 |  |  |  | 2 938,0 | 604,3 |  |  |  |  |