АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» сентября  2021 г.		                                                                          №

О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт дорог местного значения муниципального образования г. Полярные Зори

с подведомственной территорией»

1. Внести в муниципальную программу «Содержание и ремонт дорог местного значения муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией», утвержденную постановлением администрации г. Полярные Зори от 24.02.2014 № 216 (в редакции постановления администрации города Полярные Зори от 09.08.2021  № 564), изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о.главы города Полярные Зори

с подведомственной территорией                                                          В.Н. Семичев

Визы согласования:

| МКУ «УГХ» | ____________ (подпись) | ____________ | «____»______2021г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ФО | ____________ (подпись) | ____________ | «____»______2021г. |
| ОЭР и ПР | ____________ (подпись) | ____________ | «____»______2021г. |
| Правовой отдел | ____________ (подпись) | ____________ | «____»______2021г. |

Литвинова Н.В.

1-в дело, 1-ОЭР и ПР, 1-ФО, 1- прокуратура, 1-МКУ «УГХ»

Приложение

к постановлению администрации города Полярные Зори

от «____» сентября 2021 г. 2021г.  № ____

Изменения в муниципальную программу

«Содержание и ремонт дорог местного значения муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»

1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования: 618967,7 тыс. руб.; в том числе: 2014 год: 117 983,7 тыс. руб.; 2015 год:78 727,7 тыс. руб.; 2016 год: 135 830,3 тыс. руб.; 2017 год: 22 437,9 тыс. руб.; 2018 год: 41 590,7 тыс. руб.; 2019 год: 28 107,9 тыс. руб.; 2020 год: 51228,7 тыс. руб.; 2021 год: 65438,26 тыс. руб.; 2022 год: 38811,5 тыс. руб.; 2023 год: 38811,5 тыс. руб.; в том числе: за счет средств местного бюджета 257298,5 тыс. руб., в том числе: 2014 год: 26 599,2 тыс. руб.; 2015 год: 22 327,6 тыс. руб.; 2016 год: 48 815,3 тыс. руб.; 2017 год: 15 888,6 тыс. руб.; 2018 год: 24 875,5 тыс. руб.; 2019 год: 18 301,5 тыс. руб.; 2020 год: 26766,0 тыс. руб.; 2021 год: 34025,16 тыс. руб.; 2022 год: 19850,0 тыс. руб.; 2023 год: 19850,0 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета: 361669,2 тыс. руб., в том числе: 2014 год: 91 384,5 тыс. руб.; 2015 год: 56 400,1 тыс. руб.; 2016 год: 87 015,0 тыс. руб.; 2017 год: 6 549,3 тыс. руб.; 2018 год: 16 715,2 тыс. руб.; 2019 год: 9 806,4 тыс. руб.; 2020 год: 24462,6 тыс. руб.; 2021 год: 31413,1 тыс. руб.; 2022 год: 18961,5 тыс. руб.; 2023 год: 18961,5 тыс. руб. |
| --- | --- |

3. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023 г | наименование, ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Цель: Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования, их пропускной способности и уровня безопасности для долгосрочного устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории муниципального образования. Задача 1: Содержание муниципальных автодорог в нормативном состоянии. Основное мероприятие 1: «Содержание и ремонт дорог местного значения муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией». |
| 1.1 | Оплата выполненных работ по содержанию дорог, подъездов к остановкам автобусов, тротуаров, площадей, в г. Полярные Зори, н.п. Зашеек, н.п. Африканда за декабрь 2013г. согласно муниципальному контракту №01-2013 от 09.01.2013г. | 2014г. | Всего: в т.ч.: МБ: | 713,8 713,8 | 713,8 713,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь автодо рог, м2 | 238707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «КАЭС-Авто» |
| 1.2 | Содержание дорог, подъездов к остановкам автобусов, тротуаров, площадей, включая планировку и укрепление обочин, отвод талых и дождевых вод с поверхностей проезжих частей, установку и замену дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей в г. Полярные Зори, н.п. Зашеек, н.п. Африканда | 2014 – 2016 гг. | Всего: в т.ч.: МБ: | 29592,5 29592,5 | 9 000,0 9 000,0 | 10592,5 10592,5 | 10 000,0 10 000 |  |  |  |  |  |  |  | площадь автодорог, м2 | 238707 | 238707 | 238707 |  |  |  |  |  |  |  | конкурсный отбор |
| 1.3 | Нанесение дорожной разметки в г. Полярные Зори, н.п. Зашеек, н.п. Африканда | 2016. 2018-2023гг | Всего: в т.ч.: МБ: | 4185,1 4185,1 |  |  | 715,6 715,6 |  | 528,5 528,5 | 278,2 278,2 | 366,5 366,5 | 606,3 606,3 | 850 850 | 850 850 | количество нанесенной разметки, м |  |  | 26752 2794 949 |  | 26752 2794 949 | 26752 2794 949 | 26752 2794 949 | 26752 2794 949 | 26752 2794 949 | 26752 2794 949 | конкурсный отбор |
| 1.4 | Оплата выполненных работ по содержанию дорог, подъездов к остановкам автобусов, тротуаров, площадей… в 2015 году. | 2015г. | Всего: в т.ч.: МБ: | 443,6 443,6 |  | 443,6 443,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «КАЭС-Авто» |
| 1.5 | Демонтаж/установка дорожного знака «Начало населенного пункта» | 2016г. | Всего: в т.ч.: МБ: | 18,7 18,7 |  |  | 18,7 18,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Демаркировка старой разметки на пешеходных переходах в г. Полярные Зори | 2016г. | Всего: в т.ч.: МБ: | 41,8 41,8 |  |  | 41,8 41,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Иные расходы, связанные с содержанием дорог | 2016-2023г. | Всего: в т.ч.: МБ: | 1656,3 1656,3 |  |  | 450,0 450,0 | 369,4 369,4 | 116,1 116,1 | 230,7 230,7 | 300,0 300,0 | 190,1 190,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Содержание дорог, подъездов к остановкам автобусов, площадей, включая планировку и укрепление обочин, отвод талых и дождевых вод с поверхностей проезжих частей, установку и замену дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей в г. Полярные Зори, н.п. Зашеек, н.п. Африканда | 2017-2023гг. | Всего: в т.ч.: МБ: | 87645,6 87645,6 |  |  |  | 10260,2 10260,2 | 9204,9 9204,9 | 10401,9 10401,9 | 13889 13899 | 15879,6 15879,6 | 14000,0 14000,0 | 14000 14000 | площадь автодорог, м2 |  |  |  | 260521 | 273262 | 273262 | 275854 | 275854 | 275854 |  | конкурсный отбор |
| 1.9 | Оплата по мировому соглашению выполненных работ по содержанию дорог, подъездов к остановкам автобусов, площадей в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией в 2017 году | 2018г. | Всего: в т.ч.: МБ: | 289,3 289,3 |  |  |  |  | 289,3 289,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Оплата по мировому соглашению выполненных работ по содержанию дорог, подъездов к остановкам автобусов, площадей в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией в мае – июле 2023 года | 2021г. | Всего: в т.ч.: МБ: | 994,04 994,04 |  |  |  |  |  |  |  | 994,04 994,04 |  |  | Оплата |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | ФС |
| 1.11 | Ремонт дорог г. Полярные Зори | 2021 | Всего: в т.ч.: МБ: | 1895,22 1895,22 |  |  |  |  |  |  |  | 1895,22 1895,22 |  |  | площадь автодорог, м2 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1: | 2014-2023 | Всего: в т.ч.: МБ: | 127476 127476 | 9 713,8 9 713,8 | 11036,1 11036,1 | 11226,1 11226,1 | 10629,6 10629,6 | 10138,8 10138,8 | 10910,8 10910,8 | 14555,5 14555,5 | 19565,26 19565,26 | 14850 14850 | 14850 14850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог, улучшение условий движения автотранспорта за счет ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием и искусственных сооружений на них». |
| 2.1 | Оплата выполненных работ по ямочному ремонту улиц Сивко и пр. Нивский | 2015г. | Всего: в т.ч.: МБ: | 37 37 |  | 37 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «КАЭС-Авто» |
| 2.2 | Текущий (ямочный) ремонт покрытия автодорог - ул. Строителей - ул. Партизан Заполярья - ул. Сивко - пр. Нивский - ул. Ломоносова | 2015, 2016гг. | Всего: в т.ч.: МБ: | 1025,0 1025,0 |  | 955,0 955,0 | 70,0 70,0 |  |  |  |  |  |  |  | площадь ремонта, м2 |  | 95,5 5,8 129,7 46,5 467,4 | 59 |  |  |  |  |  |  |  | конкурсный отбор |
| 2.3 | Экспертиза сметной стоимости выполнения работ по ремонту участков автодорог местного значения. | 2015-2022гг | Всего: в т.ч.: МБ: | 366,6 366,6 |  | 45,0 45,0 | 55,0 55,0 | 70,0 70,0 | 111,6 111,6 | 85,0 85,0 |  |  |  |  | количество экспертиз, шт. |  | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |  |  |  |  | конкурсный отбор |
| 2.4 | Консультационные услуги по подготовке заявки на получение субсидий из областного бюджета на дорожную деятельность. | 2015- 2022гг | Всего: в т.ч.: МБ: | 450,0 450,0 |  | 90,0 90,0 | 90,0 90,0 | 90,0 90,0 | 90,0 90,0 | 90,0 90,0 |  |  |  |  | количество услуг, шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | ремонт участков дорог муниципального образования г. Полярные Зори: - от путепровода до АЗС «Скарус» - ул. Сивко от городского бассейна (ул. Сивко д.9) до д.2 пр. Нивский, - ул. Строителей от рынка «Фея» до городского бассейна (ул. Сивко д.9), - пр. Нивский (от путепровода до МСЧ-118 (пр. Нивский, д. 1а)), - поворот в н.п. Зашеек до остановки «Лесозавод» - от перекрестка а/д Полярные Зори – Африканда до д.4 ул. Мира (центральная автодорога); - ремонт участка дороги ул. Строителей от рынка «Фея» до городского бассейна (ул. Сивко д.9) - ул. Ломоносова от перекрестка с пр. Нивским до шлагбаума МСЧ-118 - ул. Ломоносова от перекрестка с ул. Строителей до д. 25 по ул. Ломоносова - заезд к д. 25 ул. Ломоносова - заезд к д. 28 ул. Ломоносова - заезд к д. 18 ул. Строителей -участок а/дороги по ул. Энергетиков (возле ангара) - заезд к дому Строителей 3 - заезд к д/с №6 (гимназия) - ремонт участков по городу («Роснефть», р-он остановки ул. П.Зап.. Стела и др.) | 2016г. | Всего: в т.ч.: МБ: ОБ: | 31689,0 6 590,2 25098,8 |  |  | 31 689,0 6 590,2 25098,8 |  |  |  |  |  |  |  | площадь ремонта, м2 |  |  | 27985 |  |  |  |  |  |  |  | конкурсный отбор |
| 2.6 | Строительство автодороги в IV микрорайоне | 2017г. | Всего: в т.ч.: МБ: ОБ: | 11549,3 5 000,0 6 549,3 |  |  |  | 11549,3 5 000,0 6 549,3 |  |  |  |  |  |  | площадь дороги, м2 |  |  |  | 2390 |  |  |  |  |  |  | конкурсный отбор |
| 2.7 | Ремонт участков дорог в г. Полярные Зори | 2018 -2023гг | Всего: в т.ч.: МБ: ОБ: | 152290,9 34978,3 117312,7 |  |  |  |  | 27883,5 12000,0 15883,5 | 12729,9 3000,0 9729,9 | 22651,3 236,8 22414,5 | 41103,2 9741,5 31361,8 | 23961,5 5000 18961,5 | 23961,5 5000 18961,5 | площадь ремонта, м2 |  |  |  |  | 19566 | 5882 | 15451 | 19657,9 |  |  | конкурсный отбор |
| 2.8 | Организация кругового движения на пересечении улиц Партизан Заполярья и Строителей и ремонт проезда от ул. Строителей к гимназии №1 в г. Полярные Зори | 2020 | Всего: в т.ч.: МБ: | 4763,2 4763,2 |  |  |  |  |  |  | 4763,2 4763,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2: | 2015- 2021гг. | Всего: в т.ч.: МБ: ОБ | 202171,4 53210,7 148960,8 |  | 1 127,0 1 127,0 | 31904,0 6 805,2 25 098,8 | 11709,3 5160,0 6549,3 | 28085,1 12201,6 15883,5 | 12904,9 3175,0 9729,9 | 27414,9 5000,4 22414,5 | 41103,3 9741,5 31361,8 | 23961,5 5000 18961,5 | 23961,5 5000 18961,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: «Выполнение работ по реконструкции путепровода через ж/д с осуществлением строительного надзора». |
| 3.1 | выполнение работ по реконструкции путепровода через ж/д на км 2+125 автоподъезда к г. Полярные Зори | 2014, 2015, 2016гг. | Всего: в т.ч.: МБ: ОБ: | 157161,0 23998,4 133162,6 | 80330,3 12266,4 68063,9 | 3 756,1 573,6 3 182,5 | 73074,6 11158,4 61916,2 |  |  |  |  |  |  |  | этапы | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ЛидерСтрой Транс» |
| 3.2 | выполнение работ по реконструкции путепровода через ж/д на км 2+125 автоподъезда к г. Полярные Зори (подготовительный этап) | 2014г. | Всего: в т.ч.: МБ: ОБ: | 27523,5 4 202,9 23320,6 | 27523,5 4 202,9 23320,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | этап | подготовительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ЛидерСтрой Транс» |
| 3.3 | выполнение работ по реконструкции путепровода через ж/д на км 2+125 автоподъезда к г. Полярные Зори (Неосвоенные лимиты 2014 года) | 2015 г. | Всего: в т.ч.: МБ: ОБ: | 62808,5 9 590,9 53 217,6 |  | 62808,5 9590,9 53217,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ЛидерСтрой Транс» |
| 3.4 | выполнение дополнительных работ по реконструкции путепровода через железную дорогу на км 2+125 автоподъезда к г. Полярные Зори Мурманской области. | 2016 г. | Всего: в т.ч.: МБ: | 18 000 18 000 |  |  | 18 000 18 000 |  |  |  |  |  |  |  | количество работ, шт. | - | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  | конкурсный отбор |
|  | Итого по задаче 3: | 2014- 2016гг. | Всего: в т.ч.: МБ: ОБ: | 265493,0 55792,2 209700,8 | 107853,8 16469,3 91384,5 | 66564,6 10164,5 56400,1 | 91074,6 29158,4 61916,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: «Выполнение проектных и технических мероприятий в рамках дорожной деятельности». |
| 4.1 | изготовление технических планов автодорог для постановки на кадастровый учет | 2014г. | Всего: в т.ч.: МБ: | 367,8 367,8 | 367,8 367,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество тех. планов, шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | конкурсный отбор |
| 4.2 | приобретение дорожного зеркала | 2014г. | Всего: в т.ч.: МБ: | 18,0 18,0 | 18,0 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество дор. зеркал, шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | конкурсный отбор |
| 4.3 | устройство пандусов на подходах к пешеходному переходу в районе д.23-24 по ул. Ломоносова в г. Полярные Зори | 2014г. | Всего: в т.ч.: МБ: | 30,3 30,3 | 30,3 30,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь пандусов,м2 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | конкурсный отбор |
| 4.4 | Актуализация проекта организации дорожного движения и технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения. | 2016, 2020гг | Всего: в т.ч.: МБ: | 1983,3 1983,3 |  |  | 1258,3 1258,3 |  |  |  |  | 725 725 |  |  | Коли-чество доку-ментов ОДД, шт |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | конкурсный отбор |
| 4.5 | Прохождение повторной государственной экспертизы, результатов инженерных изысканий, проектной и сметной документации на реконструкцию объекта капитального строительства «Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 2+125 автоподъезда к г. Полярные Зори» | 2016г. | Всего: в т.ч.: МБ: | 220,0 220,0 |  |  | 220,0 220,0 |  |  |  |  |  |  |  | Коли-чест-во экспер-тиз, шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Изготовление технического плана путепровода через ж/д на км 2+125 автоподъезда к г. Полярные Зори для ввода в эксплуатацию после реконструкции. | 2016г. | Всего: в т.ч.: МБ: | 116,7 116,7 |  |  | 116,7 116,7 |  |  |  |  |  |  |  | Коли-чество планов, шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией | 2017г. | Всего: в т.ч.: МБ: | 99,0 99,0 |  |  |  | 99,0 99,0 |  |  |  |  |  |  | Коли-чество программ, шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Ремонт кровли остановочного комплекса в н.п. Африканда | 2016 г. | Всего: в т.ч.: МБ: | 30,6 30,6 |  |  | 30,6 30,6 |  |  |  |  |  |  |  | Коли-чество комп-лексов, шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Разработка комплексных схем организации дорожного движения | 2019г. | Всего: в т.ч.: МБ: | 230,0 230,0 |  |  |  |  |  | 230,0 230,0 |  |  |  |  | Коли-чество КСОДД, шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | конкурсный отбор |
| 4.10 | Изготовление технического плана на объект капитального строительства «Автодорога в IV микрорайоне г. Полярные Зори Мурманской области» для ввода в эксплуатацию. | 2018г. | Всего: в т.ч.: МБ: | 40,0 40,0 |  |  |  |  | 40,0 40,0 |  |  |  |  |  | Коли-чест-во пла-нов, шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Корректировка проектной документации по теме «Автодорога в IV микрорайоне» | 2019г. | Всего: в т.ч.: МБ: | 300,0 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 300,0 |  |  |  |  | Коли-чество проек-тов, шт. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 4: | 2014 2016- 2023г. | Всего: в т.ч.: МБ: | 3435,7 3435,7 | 416,1 416,1 |  | 1 625,6 1 625,6 | 99,0 99,0 | 40,0 40,0 | 530,0 530,0 |  | 725 725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: «Обеспечение населения транспортными услугами». |
| 5.1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией | 2018- 2021 гг. | Всего: в т.ч.: МБ: ОБ: | 20391,9 17384,3 3007,6 |  |  |  |  | 3326,8 2495,1 831,7 | 3762,2 3685,7 76,5 | 9258,2 7210,1 2048,1 | 4044,7 3993,4 51,3 | 0 | 0 | тыс. пасс-км |  |  |  |  | 981,3 | 989,5 | 989,5 | 989,5 | 989,5 |  | конкурсный отбор |
|  | Итого по задаче 5: | 2018- 2021г. | Всего: в т.ч.: МБ: ОБ | 20391,9 17384,3 3007,6 |  |  |  |  | 3326,8 2495,1 831,7 | 3762,2 3685,7 76,5 | 9258,2 7210,1 2048,1 | 4044,7 3993,4 51,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 2014-2021 | Всего: в т.ч.: МБ: ОБ: | 618967,7 257298,5 361669,2 | 117983,7 26599,2 91384,5 | 78727,7 22327,6 56400,1 | 135830,3 48815,3 87015,0 | 22437,9 15888,6 6 549,3 | 41590,7 24875,5 16715,2 | 28107,9 18301,5 9806,4 | 51228,6 26766,0 24462,6 | 65438,26 34025,16 31413,1 | 38811,5 19850 18961,5 | 38811,5 19850 18961,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения МП

| Наименование | Всего, тыс. руб. |  | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по МП: | 618967,7 | 117983,7 | 78727,7 | 135830,3 | 22437,9 | 41590,7 | 28107,9 | 51228,6 | 65438,26 | 38811,5 | 38811,5 |
| В том числе за счет: |
| средств бюджета муниципального образования город Полярные Зори | 257298,5 | 26599,2 | 22327,6 | 48815,3 | 15888,6 | 24875,5 | 18301,5 | 26766,0 | 34025,16 | 19850 | 19850 |
| средств областного бюджета | 361669,2 | 91384,5 | 56400,1 | 87 015,0 | 6549,3 | 16715,2 | 9806,4 | 24462,6 | 31413,1 | 18961,5 | 18961,5 |
| В том числе по заказчикам: |
| МКУ «УГХ» | 618967,7 | 618967,7 | 78727,7 | 135830,3 | 22437,9 | 41590,7 | 28107,9 | 51228,6 | 65438,26 | 39211,5 | 39811,5 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Полярные Зори | 257298,5 | 257298,5 | 22327,6 | 48815,3 | 15888,6 | 24875,5 | 18301,5 | 26766,0 | 34025,16 | 19850 | 19850 |
| средств областного бюджета | 361669,2 | 91384,5 | 56400,1 | 87 015,0 | 6549,3 | 16715,2 | 9806,4 | 24462,6 | 31413,1 | 18961,5 | 18961,5 |