АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»  мая 2023 г.							                         № ____

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства,

жилфонда и организаций бюджетной сферы

муниципального образования

к работе в зимних условиях 2023-2024 гг.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения, теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования, к устойчивой работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов, во исполнение постановления Правительства Мурманской области от 27.04.2023                № 310-ПП «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2023/2024 года», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить для контроля за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов прилагаемые:

  - Состав муниципальной межведомственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, жилфонда и организаций бюджетной сферы муниципального образования к работе в зимних условиях 2023-2024 годов (Приложение №1);

  - Положение о муниципальной межведомственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, жилфонда и организаций бюджетной сферы муниципального образования к работе в зимних условиях 2023-2024 годов согласно (Приложение № 2);

  - Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, теплоснабжающих и теплосетевых, электроснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (Приложение № 3);

  - План мероприятий по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), к работе в отопительный период 2023-2024 годов муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией (Приложение № 4);

  - Регламент взаимодействия подведомственных учреждений с ресурсоснабжающими организациями в повседневной деятельности и нештатных ситуациях в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией (Приложение № 5);

  - Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов (Приложение № 6).

- Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов:

- провести оценку готовности жилого фонда и объектов социальной сферы с подписанием актов и паспортов готовности на объекты социальной сферы в срок до 31.08.2023 года, на жилой фонд - в срок до 15.09.2023 года;

- провести оценку готовности теплоснабжающих и теплосетевых  организаций с подписанием актов и паспортов готовности до 15.10.2023 года;

- Рекомендовать руководителям теплоснабжающих и теплосетевых  организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, объектов соцкультбыта (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности):

  - Назначить должностных лиц, ответственных за подготовку объектов к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов. Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, провести противоаварийные и противопожарные тренировки.

  - Обеспечить до 01.09.2023 года выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2023-2024 годов, утвержденных настоящим постановлением.

  - При проведении работ предусмотреть применение энергосберегающих технологий.

  - Создать до начала отопительного периода нормативные запасы топлива и неснижаемый аварийный запас материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

  - В срок до 01.09.2023 года по результатам подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов оформить паспорта готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях согласно приложению № 9 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170.

  - Обеспечить предоставление документов  в соответствии с перечнем, определенным Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.

  - Собственникам социально значимых объектов и объектов коммунального хозяйства, требующих гарантированного электроснабжения, провести проверку оснащения и пробные пуски (тренировки) автономных резервных источников электроснабжения.

  - Организациям, обслуживающим жилой фонд, разработать, согласовать с теплоснабжающими организациями и утвердить в администрации города Полярные Зори графики работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления.

ООО «УК Полярные Зори» и филиалу ООО «АТЭС - Полярные Зори» совместно разработать и согласовать Инструкцию по эксплуатации, вводу/выводу из эксплуатации в ремонт, испытания, промывки внутридомовых систем отопления, ГВС и ХВС с учетом поэтапного подключения ГВС МКД.

  - Для оформления сводной информации по муниципальному образованию город Полярные Зори с подведомственной территорией  представлять информацию в Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством»:

    - Управляющим/обслуживающим организациям, ТСН, ТСЖ:

- в срок до 01.07.2023 года - приказы о назначении должностных лиц, ответственных за исправное и противопожарное состояние, безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок зданий, сооружений и систем с приложением копий удостоверений;

- в период с 01.06.2023 по 01.11.2023 еженедельно, по состоянию на каждую среду - сведения о ходе выполнения мероприятий в соответствии с утвержденными планами, информацию о готовности тепловых сетей, тепловых пунктов, об объемах выполнения работ и затраченных финансовых средствах;

- еженедельно с 01.07.2023 по 01.09.2023 по понедельникам и четвергам - информацию о количестве выданных паспортов готовности жилищного фонда.

- в срок до 01.09.2023 года еженедельно, по состоянию на каждый понедельник и четверг - сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2023-2024 годов.

    - Руководителям ресурсоснабжающих, ресурсосетевых организаций (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности):

- в период с 01.06.2023 по 01.11.2023 еженедельно, по состоянию на каждую среду - сведения о ходе выполнения мероприятий в соответствии с утвержденными планами, информацию о готовности тепловых сетей, тепловых пунктов, об объемах выполнения работ и затраченных финансовых средствах.

- провести испытание тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, регулировку гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей в установленном порядке.

-  в срок до 31.08.2023г. разработать и согласовать с администрацией города Полярные Зори графики проведения пробных пусков систем отопления, и представить в МКУ «УГХ».

-  ежемесячно не позднее чем за два дня до 1-го числа месяца, следующего за отчётным, в период подготовки с 01.06.2023 по 01.11.2023 - сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утверждённой постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2023 года.

- Признать утратившим силу постановления администрации города:

- от 31.05.2022 № 512 «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, жилфонда и организаций бюджетной сферы муниципального образования к работе в зимних условиях 2022-2023 гг.».

- от 17.06.2022 № 553 «О внесении изменений в постановление администрации от 31.05.2022 № 512».

- Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Полярные Зори

с подведомственной территорией					         М.О. Пухов

Визы согласования:

Согласовано:

| Правовой отдел | ______________ (подпись) |  | «___» _________ 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |

В прокуратуру направлен проект постановления «      » мая 2023г. по эл. почте.

Белова М. С.

1-В дело; 1- МКУ «УГХ».

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Полярные Зори

от «___» мая 2023 г. № ___

С О С Т А В

муниципальной межведомственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, жилфонда и организаций бюджетной сферы муниципального образования к работе в зимних условиях 2023-2024 гг.

| Пухов Максим Олегович | глава города Полярные Зори с подведомственной территорией, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Семичев Вячеслав Николаевич | зам. главы города Полярные Зори с подведомственной территорией |
| Гиринович Игорь Сергеевич | зам. главы города Полярные Зори с подведомственной территорией, зам. председателя комиссии |
| Буркгарт Юлия Сергеевна | начальник отдела имущественных отношений и муниципального контроля, зам. председателя комиссии |
| Смирнов Леонид Николаевич | начальник МКУ «Управление городским хозяйством» |
| Анисимов Андрей Владимирович | Депутат Совета депутатов (по согласованию) |
| Степанова Светлана Константиновна | начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи |
| Войникова Ирина Юрьевна | начальник МБУ КХЭО |
| Очеретная Ирина Валентиновна | главный инженер филиала ООО «АТЭС - г. Полярные Зори» (по согласованию) |
| Морозова Ольга Петровна | директор МУП «Энергия» |
| Какорин Данил Геннадьевич | начальник ПТО ООО «УК-Полярные Зори» (по согласованию) |
| Петрова Людмила Ивановна | генеральный директор ООО «УК-Африканда» (по согласованию) |
| Сорокин Вячеслав Сергеевич | начальник ЮРЭС АО «МОЭСК» (по согласованию) |
| Белова Маргарита Сергеевна | ведущий инженер МКУ «Управление городским хозяйством» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Полярные Зори

от «___» мая 2023 г. № ___

Положение

о муниципальной межведомственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, жилфонда и организаций

бюджетной сферы муниципального образования к работе

в зимних условиях 2023-2024 гг.

1. Муниципальная межведомственная комиссия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, жилфонда и организаций бюджетной сферы муниципального образования к работе в зимних условиях 2023-2024 гг. (далее - комиссия) создана для обеспечения координации взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства по вопросам обеспечения подготовки коммунального комплекса и жилищного фонда к работе в зимних условиях.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:

1) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по вопросам подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период;

2) подготовка в установленном порядке рекомендаций по обеспечению выполнения планов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования к работе в зимних условиях.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) проводит мониторинг и оценивает ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования к работе в отопительный период;

2) принимает участие в разработке мер по решению вопросов, возникающих при подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период;

3) рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов;

4) участвует в разработке проектов правовых актов, регулирующих подготовку хозяйственного комплекса к работе в зимних условиях.

5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:

1) запрашивать у организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

2) проводить заседания и заслушивать на своих заседаниях представителей организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

3) приглашать для участия в работе комиссии представителей заинтересованных организаций (по согласованию), в том числе вносить предложения о создании рабочих групп по направлениям деятельности комиссии;

4) привлекать при необходимости на общественных началах экспертные и проектные организации к участию в работе комиссии для подготовки решений по вопросам, относящимся к деятельности комиссии.

6. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией.

7. Председатель комиссии:

- утверждает план работы комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;

- контролирует выполнение принятых решений;

- несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на комиссию.

8. Комиссией проводятся заседания и совещания согласно принятому председателем комиссии решению.

9. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.

10. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего количества членов комиссии. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом.

В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.

11. Решения, принимаемые комиссией в соответствии с ее компетенцией, носят рекомендательный характер. На основании рекомендаций комиссии руководители предприятий и организаций  (независимо от форм собственности), осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с их компетенцией вправе принимать решения, обязательные для исполнения в возглавляемых ими организациях.

12. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Муниципальное казённое учреждение «Управление городским хозяйством».

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Полярные Зори

от «___» мая 2023 г. № ___

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, теплоснабжающих и теплосетевых, электроснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

| Пухов Максим Олегович | глава города Полярные Зори с подведомственной территорией, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Гиринович Игорь Сергеевич | Заместитель главы города, Заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Смирнов Леонид Николаевич | начальник МКУ «Управление городским хозяйством» |
| Буркгарт Юлия Сергеевна | начальник отдела имущественных отношений и муниципального контроля |

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Полярные Зори

от «___» мая 2023 г. № ___

# План мероприятий

по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства,

к работе в отопительный период 2023-2024 года,

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией

| N п/п | Исполнитель, наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измере-ния | Объем заплани-рованных работ | Плановый срок выполнения | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала работ | дата окончания работ | всего | областной бюджет | муници-пальный бюджет | собств. средства предприя-тия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Жилищный фонд |
|  | Всего жилых домов: | ед. | 184 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |
| Управляющая компания ООО «Управляющая компания Полярные Зори» |
| 1 | Кол-во жилых домов | ед | 152 | 01.06.2023 | 31.12.2023 | 119,000 | 0,000 | 0,000 | 119,000 |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 1000 | 01.06.2023 | 31.10.2023 | 100 | 0,000 | 0,000 | 100 |
|  | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - центральное отопление | м.п. | 60 | 01.06.2023 | 15.08.2023 | 36,0 | 0,000 | 0,000 | 36,0 |
|  | - горячее водоснабжение | м.п. | 30 | 01.06.2023 | 15.08.2023 | 18 | 0,000 | 0,000 | 18 |
|  | - холодное водоснабжение | м.п. | 90 | 01.06.2023 | 15.08.2023 | 36 | 0,000 | 0,000 | 36 |
|  | - водоотведение | м.п. | 45 | 01.06.2023 | 15.08.2023 | 40,5 | 0,000 | 0,000 | 40,5 |
|  | - электрооборудование | м.п. | 110 | 01.06.2023 | 15.08.2023 | 33,0 | 0,000 | 0,000 | 33,0 |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 152 | 01.06.2023 | 15.08.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Наладка систем отопления МКД | ед. | 152 | 01.06.2023 | 15.08.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Поверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | ед. | 1 | 01.05.2023 | 31.12.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | холодная вода | ед. | 49 | 01.05.2023 | 31.12.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс.руб | 600 |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Управляющая компания Африканда» |
| 2 | Кол-во жилых домов | ед/тыс.м2 | 30 | 19.06.2023 | 24.07.2023 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 30 | 19.06.2023 | 24.07.2023 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 |
|  | Наладка систем отопления МКД | ед. | 30 | 19.06.2023 | 24.07.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТСН «Энергетик» |
| 3 | Кол-во жилых домов | ед/ тыс.м2 | 1 | 01.07.2023 | 31.08.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 1 | 01.07.2023 | 31.08.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТСЖ «Кольский дом» |
| 4 | Кол-во жилых домов | ед/ тыс.м2 | 1 | 01.07.2023 | 31.08.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 1 | 01.07.2023 | 31.08.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коммунальное хозяйство |
| Теплоснабжение |
|  | Филиал «АТЭС–Полярные Зори |
| 5 | Котельные | ед. | 1 | 01.05.2023 | 31.08.2023 | 557,150 | 0,000 | 0,000 | 557,150 |
|  | Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2-х трубном исполнении) | м.п. | 33 702 | 01.05.2023 | 31.08.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС (в 2-х трубном исполнении) | м.п. | 100 | 01.05.2023 | 31.08.2023 | 550,190 | 0,000 | 0,000 | 550,190 |
|  | Промывка тепловых сетей и сетей ГВС | м.п. | 33 702 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Гидравлические испытания на прочность и плотность | м.п. | 33 702 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Испытания на максимальную температуру теплоносителя | м.п. | 33 702 | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Испытания по определению гидравлических потерь | м.п. | 33 702 | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб |  |  |  | 1388,830 | 0,000 | 0,000 | 1388,831 |
|  | Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии | тыс. тонн | 0 | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 3004,140 | 0,000 | 0,000 | 3004,138 |
| МУП «Энергия» |
| 6 | Котельные (ремонт теплоэнергетического оборудования) | ед. | 3 | 01.03.2023 | 30.09.2023 | 316,500 | 0,000 | 0,000 | 316,500 |
|  | Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2-х трубном исполнении) | м.п. | 550 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | 324,030 | 0,000 | 0,000 | 324,030 |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | м.п. | 15 292 | 01.05.2023 | 30.06.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Водоснабжение |
|  | Филиал «АТЭС–Полярные Зори |
| 7 | Водозаборы | ед. | 1 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | 21,0 | 0,000 | 0,000 | 21,0 |
|  | Насосные станции | ед. | 2 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | 0,8 | 0,000 | 0,000 | 0,83 |
|  | Ремонт оборудования | ед. | 1 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 9,8 | 0,000 | 0,000 | 9,8 |
|  | Водопроводные сети | м.п. | 38476 | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей | м.п. | 150 | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 206,76 | 0,000 | 0,000 | 206,76 |
|  | Ремонт строительных конструкций | ед. | 2 | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 8,38 | 0,000 | 0,000 | 8,4 |
|  | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб. |  |  |  | 508,24 | 0,000 | 0,000 | 508,24 |
| МУП «Энергия» |
| 8 | Ремонт насосного оборудования | ед. | 6 | 01.03.2023 | 31.10.2023 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 3,600 |
|  | Водопроводные сети | м.п. | 80 | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 31,900 | 0,000 | 0,000 | 31,900 |
|  | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс.руб | 219 855 |  |  | 219,855 | 0,000 | 0,000 | 219,855 |
|  | Водоотведение |
|  | Филиал «АТЭС–Полярные Зори |
| 9 | Канализационные насосные станции | ед. | 6 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | 116,20 | 0,000 | 0,000 | 116,20 |
|  | Очистные сооружения канализации | ед. | 1 | 01.05.2023 | 31.08.2023 | 217,29 | 0,000 | 0,000 | 217,29 |
|  | Канализационные сети | м.п. | 44775 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | 4,99 | 0,000 | 0,000 | 4,99 |
|  | Ремонт строительных конструкций | ед. | 1 | 01.07.2023 | 31.08.2023 | 4,19 | 0,000 | 0,000 | 4,19 |
| МУП «Энергия» |
| 10 | Канализационные насосные станции | ед. | 1 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 3,600 |
|  | Очистные сооружения канализации | ед. | 2 | 01.03.2023 | 30.09.2023 | 355,400 | 0,000 | 0,000 | 355,400 |
|  | Электроснабжение |
| АО «МОЭСК» |
| 11 | Трансформаторные подстанции | ед. | 36,00 | 01.05.2023 | 31.10.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МУП «Энергия» |
| 12 | Электрооборудование | ед. | 12 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | 112,900 | 0,000 | 0,000 | 112,900 |
| Объекты социального и культурного назначения |
| 13 | ФГБУЗ МСЧ №118 ФМБА России | ед. | 8 | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 8 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ремонт пожарного гидранта | ед. | 1 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Проектирование узла учета тепловой энергии | ед. | 1 | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Отдел образования | ед./ тыс.м2 | 13/ 42,508 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | 450,700 | 0,000 | 450,700 | 0,000 |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 13 | 01.06.2023 | 31.07.2023 | 396,7 | 0,000 | 396,7 | 0,000 |
|  | ремонт канализационной системы | ед. | 10 | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 29,0 | 0,000 | 29,0 | 0,000 |
|  | модернизация узлов учета тепловой энергии | ед. | 1 | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 25,0 | 0,000 | 25,0 | 0,000 |
| 15 | ГАПОУ МО «Полярнозоринский энергетический колледж» | ед./ тыс.м2 | 3 / - | 01.08.2023 | 15.08.2023 | 69,2 | 69,2 | 0,000 | 0,000 |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 3 | 01.08.2023 | 15.08.2023 | 69,2 | 69,2 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Отдел культуры | ед./ тыс.м2 | 5/ 8,98 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | 133,700 | 0,000 | 133,700 | 0,000 |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 5 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | 103,700 | 0,000 | 103,700 | 0,000 |
|  | Текущий ремонт | ед. | 1 | 28.07.2023 | 18.08.2023 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 |
|  | Обучение, подготовка к проверке знаний | ед. | 2 | 22.05.2023 | 31.07.2023 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 |
| 17 | МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | ед./- тыс.м2 | 2/ - 3,732 | 01.06.2023 | 28.07.2023 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 2 | 01.06.2023 | 28.07.2023 | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 |
|  | Замена узла учета тепловой энергии в спортивном повильоне | ед. | 2 | 01.06.2023 | 28.07.2023 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 |
| 18 | МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс» | ед./ тыс.м2 | 2/- | 19.05.2023 | 30.06.2023 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 2 | 19.05.2023 | 30.06.2023 | 50,0 | 0,0 | 50 | 0,0 |
|  | Обучение сотрудников ответственных за теплохозяйство (повышение квалификации) | ед. | 2 | 19.04.2023 | 03.05.2023 | 10,0 | 0,0 | 10 | 0,0 |
| 19 | ГОАУСОН «Полярнозоринский КЦСОН» | ед./ тыс.м2 | 1/1,3 | 01.05.2023 | 30.06.2023 | 57,030 | 57,030 | 0,000 | 0,000 |
|  | Промывка и опрес. систем отопления | ед. | 1 | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 25,00 | 25,00 | 0 | 0 |
|  | Промывка пластинчатого теплообменника «Alfa Laval TL3-BFG» | ед. | 1 | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 |
|  | Приобретение манометров | ед. | 26 | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 4,94 | 4,94 | 0 | 0 |
|  | Приобретение термометров биметаллических | ед. | 8 | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 12,09 | 12,09 | 0 | 0 |
| 20 | МКУ «УГХ» | ед./тыс. м2 | 5/- | 14.06.2023 | 27.06.2023 | 90,000 | 0,000 | 90,000 | 0,000 |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 5 | 14.06.2023 | 27.06.2023 | 90,000 | 0,000 | 90,000 | 0,000 |

Приложение № 5

к постановлению администрации

города Полярные Зори

от «___» мая 2023 г. № ___

РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия подведомственных учреждений с ресурсоснабжающими организациями в повседневной деятельности и нештатных ситуациях по муниципальному образованию г. Полярные Зори с подведомственной территорией

|  | Наименование аварийных ситуаций | Срок передачи информации | Порядок оповещения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты подведомственных учреждений |
| 1.1 | Аварийное отключение горячего, холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения | 15 мин. | Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более ответственный за ЖКХ докладывает оперативному диспетчеру ЕДДС, который оповещает главу администрации. |
| 2.Чрезвычайные ситуации |
| 2.1 | Все аварийные ситуации при невозможности устранения своими силами | 15 мин. | При невозможности самостоятельно устранить причины и последствия аварийных ситуаций, ответственный за ЖКХ докладывает оперативному диспетчеру ЕДДС, который оповещает главу администрации |

Форма доклада о ситуации

| 1. | Населенный пункт, район |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Температура наружного воздуха |  |
| 3. | Количество населения |  |
| 4. | Дата и время угрозы и возникновения техногенного нарушения и аварийной ситуации (АС) |  |
| 5. | Дата и время получения информации об АС |  |
| 6. | Тип аварийной ситуации |  |
| 7. | Причина аварийной ситуации |  |
| 8. | Зона ответственности (муниципальное образование, ОАО, госпредприятие и пр.) |  |
| 9. | Жертвы аварийной ситуации - погибло - госпитализировано |  |
| 10. | Последствия АС (обесточено, отключено теплоснабжение, водоснабжение) указать количество: |  |
| 10.1 | - домов |  |
| 10.2 | - объектов социальной сферы |  |
| 10.3 | - людей |  |
| 11. | Влияние АС на работу других предприятий и отраслей экономики (работа каких организаций остановлена) |  |
| 12. | Действия по ликвидации и устранению последствий АС |  |
| 13. | Сведения о привлеченных к ликвидации АС силах и средствах |  |
| 14. | ФИО руководителя работ по ликвидации АС, контактный телефон |  |
| 15. | Ориентировочная дата и время ликвидации последствий аварийной ситуации |  |
| 16. | Дата и время ликвидации последствий АС |  |
| 17. | Информацию передал: ФИО, должность, дата, время, контактный телефон |  |

Приложение № 6

к постановлению администрации

города Полярные Зори

от «___» мая 2023 г. № ___

Программа проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023-2024 годов

(далее – Программа)

Объектами проверки являются теплопотребляющие установки, которые подключены к системе теплоснабжения, принадлежащие потребителям тепловой энергии, теплоснабжающим и теплосетевым организациям на праве собственности или ином законном основании.

- Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а так же потребителей тепловой энергии в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг.

| № п/п | Наименование организации | Количество объектов |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие организации |  |
| 1. | Филиал «АТЭС – Полярные Зори» |  |
| 2. | МУП «Энергия» |  |
| Теплосетевые организации |  |
| 1. | Филиал «АТЭС – Полярные Зори» |  |
| 2. | МУП «Энергия» |  |
| Жилищный фонд | 184 |
| 1. | ООО «Управляющая компания – Полярные Зори» | 152 |
| 2. | ООО «Управляющая компания – Африканда» | 30 |
| 3. | ТСЖ «Кольский дом» | 1 |
| 4. | ТСН «Энергетик» | 1 |
| Объекты социально-культурного назначения | 34 |
| 1. | Образовательные учреждения | 13 |
| 2. | ГАПОУ МО «Полярнозоринский энергетический колледж» | 3 |
| 3. | Здравоохранение / ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России | 8 |
| 4. | МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | 2 |
| 5. | МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс» | 2 |
| 6. | Отдел по культуре и делам молодежи | 5 |
| 7. | ГОАУСОН Полярнозоринский комплексный центр социального обслуживания населения | 1 |
| Прочие потребители | 7 |
| 1. | МБУ Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания отдела образования администрации г. Полярные Зори | 2 |
| 2. | МКУ «УГХ» | 5 |

2. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов для потребителей тепловой энергии: с 01 июня по 31 августа 2023 года, согласно прилагаемого графика проведения проверки готовности к отопительному периоду (Приложение № 1).

3. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций:  с 01 июня по 31 августа 2023 года, согласно прилагаемого графика проведения проверки готовности к отопительному периоду (Приложение № 1).

4. В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 годов проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработку эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14)отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103;

18) наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

5. В ходе проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2023-2024 годов в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организацию контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

15) наличие сведений о выполненных мероприятиях:

- по установке (приобретению) резервного оборудования;

- по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- по резервированию тепловых сетей смежных районов городского округа;

- по устройству резервных насосных станций.

В случае отсутствия одного или нескольких мероприятий, указанных в абзацах втором - пятом настоящего подпункта, в инвестиционной программе теплоснабжающей или теплосетевой организации оценка готовности к отопительному периоду по выполнению такого мероприятия не производится;

16) выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) выдается администрацией города Полярные Зори по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

8. Сроки выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов  для потребителей тепловой энергии – не позднее 01 сентября 2023 года. Сроки выдачи паспорта для теплоснабжающих  и теплосетевых организаций – не позднее 15 октября 2023 года.

9. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 8 настоящей Программы комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

10. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 8 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение №1

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023-2024 годов

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты социально-культурного назначения, потребители |  |  |
| 1.1 | Образовательные учреждения | 13 | с 14 августа по 31 августа |
| 1.2 | Здравоохранение ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России | 8 | с 20 августа по 31 августа |
| 1.3 | ГАОУ МО Полярнозоринский энергетический колледж | 3 | с 01 июля по 31 июля |
| 1.4 | МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | 2 | с 14 августа по 23 августа |
| 1.5 | МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс» | 1 | с 08 июня по 29 июня |
| 1.6 | ГОАУСОН Полярнозоринский комплексный центр социального обслуживания населения | 1 | с 01 июня по 30 июня |
| 1.7 | Отдел культуры и делам молодежи | 5 | с 27 мая по 15 августа |
| 1.8 | МБУ Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания отдела образования администрации г. Полярные Зори | 2 | с 01 июня по 30 июня |
| 1.9 | МКУ «УГХ» | 4 | с 14 августа по 31 августа |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |
| 2.1 | ООО «Управляющая компания – Полярные Зори» | 152 | с 01 июня по 19 августа |
| 2.2 | ООО «Управляющая компания - Африканда» | 30 | с 18 августа по 31 августа |
| 2.3 | ТСЖ «Кольский дом» | 1 | с 01 июня по 31 августа |
| 2.4 | ТСН «Энергетик» | 1 | с 01 июня по 31 июля |
| 3. | Ресурсоснабжающие предприятия |  |  |
| 3.1 | Филиал «АТЭС - Полярные Зори» |  | с 01 июня по 30 сентября |
| 3.2 | МУП «Энергия» |  | с 01 августа по 31 августа |
| 3.3 | АО «МОЭСК» |  | с 01 июня по 30 сентября |